RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 187, DE 02 DE MAIO DE 2017

Dispõe sobre alteração do Fator “K” para cálculo

| da | contraprestação | pecuniária | mensal | do |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Contrato de Parceria Público-Privada nº 48/2012, 
firmado entre o SEMAE - Piracicaba e a empresa 
Águas do Mirante S/A, para a concessão do 
serviço público de esgotamento sanitário no 
Município de Piracicaba e dá outras providências.

A DIRETORIA EXECUTIVA da AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA PCJ ou ARES-PCJ), no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 32ª, inciso IV, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público e o art. 30, inciso IV, do Estatuto Social da ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, no Decreto Federal nº 7.217, de 21/06/2010 e na Lei Municipal nº 7.371, de 09/08/2012, pela qual o Município de Piracicaba ratificou o Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, convertido em Contrato de Consórcio Público, e delegou e transferiu o exercício das competências municipais de regulação econômica e fiscalização da qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ);

Que o SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, através do Processo Administrativo nº 1.687/2011 e da Concorrência Pública nº 01/2011, firmou o Contrato de Parceria Público-Privada nº 48/2012 com a empresa Águas do Mirante S/A, em 11 de junho de 2012, na modalidade administrativa, para concessão do serviço público de esgotamento sanitário, com ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário do Município de Piracicaba.

Que o Contrato de Parceria Público-Privada nº 48/2012 prevê a alteração do índice do fator de cálculo da contraprestação pecuniária mensal (Fator “K”), quando da conclusão dos Marcos de Investimentos previstos.

Que, em função do cumprimento do Marco de Investimento nº 5, a empresa Águas do Mirante S/A solicitou ao SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, em dezembro de 2016, a alteração do Fator “K”, passando de 0,80 (zero vírgula oitenta), para 1,00 (um inteiro), conforme o Contrato nº 048/2012.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 187 – 02/05/2017 	1

Que o SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, através do Ofício GP/PJ/031/2017, solicitou análise da Agência Reguladora PCJ, acerca da alteração dos índices do Fator “K”, em função do cumprimento do Marco de Investimento nº 5 pela empresa Águas do Mirante S/A, em conformidade com o Contrato nº 048/2012.

Que através do Parecer Consolidado nº 13/2017-DFB, a ARES-PCJ emitiu parecer favorável à alteração do Fator “K”, por vislumbrar plena regularidade do pleito em sua composição documental, base jurídica, atendimento aos prazos e premissas contratuais;

Que os membros do Conselho de Regulação e Controle Social de Piracicaba, reunidos em 19 de abril de 2017, conforme Ata de Reunião Extraordinária, analisaram e aprovaram o conteúdo do Parecer Consolidado nº 13/2017-DFB, da ARES-PCJ.

Que, em face do cumprimento das etapas do processo de validação da realização do Marco de Investimento nº 5 (cinco), a Diretoria Executiva da ARES-PCJ, reunida em 02 de maio de 2017, decidiu pela emissão de resolução específica, autorizando o SEMAE - Piracicaba alterar o Fator “K”.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba promover a alteração do índice do fator de cálculo da contraprestação pecuniária mensal (Fator “K”), passando de 0,80 (zero vírgula oitenta) para 1,00 (um inteiro), retroativamente, a partir de 1º de fevereiro de 2017, conforme disposições do Contrato de Parceria Público-Privada nº 48/2012.

Art. 2º - O SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, deverá expedir Atos Administrativos específicos e tomar as providências legais para promover os reajustes contratuais do fator de cálculo da contraprestação pecuniária mensal (Fator “K”).

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI 
Diretor Geral

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 187 – 02/05/2017 	2