RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 210, DE 09 DE OUTUBRODE 2017

Dispõe sobre a revisão extraordinária do Contrato 
de Parceria Público-Privada firmado entre o 
Município de Atibaia e a empresa CAB Atibaia S/A 
e dá outras providências.

A DIRETORIA EXECUTIVA DA ARES-PCJ - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA PCJ), no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 32ª, inciso IV, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público e o art. 30, inciso IV, do Estatuto Social da ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, no Decreto Federal nº 7.217, de 21/06/2010 e na Lei Municipal nº 3.954/2010, pela qual o Município de Atibaia ratificou o Protocolo de Intenções, convertido em Contrato de Consórcio Público, e delegou as competências municipais de regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ);

Que a empresa CAB Atibaia S/A, vencedora da Concorrência nº 01/2012, firmou o Contrato nº 25/2012, em regime de Parceria Público-Privada, na modalidade administrativa, sendo responsável pela prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário no Município de Atibaia, solicitou revisão extraordinária do Contrato de Parceria Público-Privada;

Que a ARES-PCJ, participante do presente Contrato na qualidade de interveniente/anuente, através do Parecer Consolidado nº 36/2017-CRO, considerou válida, após estudos econômicos e financeiros realizados pela FUNDACE/USP, a metodologia utilizada pela Consultoria LCA para o cálculo dos desequilíbrios econômico-financeiros do Contrato;

Que em 04 de outubro de 2017, às 10h, na sede da SAAE Atibaia, foi realizada a Audiência Pública nº 02/2017, com o objetivo de apresentação dos estudos e a abertura de espaço para opiniões e participação da sociedade, referente à revisão do Contrato de PPP nº 25/2012.

Que em 04 de outubro de 2017, às 12h, na sede da SAAE Atibaia, foi realizada reunião do Conselho de Regulação e Controle Social de Atibaia - CRCS, instituído pelo Decreto nº 6.762/2012 e commembros nomeados pelo Decreto nº 8.220/2017, que analisou o conteúdo

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 210 – 09/10/2017 	1

do Parecer Consolidado nº 36/2017-CRO, aprovando, nos termos apresentados, a revisão extraordinária do Contrato de PPP nº 25/2012 firmado entre o Município de Atibaia e a empresa CAB Atibaia S/A; e

Que, em face do cumprimento das etapas do processo de revisão extraordinária do Contrato de PPP do Município de Atibaia, a Diretoria Executiva da ARES-PCJ, reunida em 09 de outubro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Validar os itens lançados na tabela-resumo com os respectivas inserções e exclusões, conforme apresentado na Tabela 1, do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º. Homologar os valores referentes às contraprestações para o reequilíbrio do Contrato de Parceria Público-Privada firmado entre o Município de Atibaia e a empresa CAB Atibaia S/A, conforme apresentado na Tabela 2, do Anexo I desta Resolução.

Art. 3º. Com a presente Resolução, fica autorizado ao Município de Atibaia, dentro de suas competências de titular e contratante, a firmar termo aditivo ao Contrato de Parceria Público-Privada (Contrato nº 25/2012).

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI 
Diretor Geral da ARES-PCJ

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 210 – 09/10/2017 	2

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 210, DE 09 DE OUTUBRODE 2017

ANEXO I

TABELA 1 – RESUMO DOS EVENTOS E RESPECTIVOS DESEQUILÍBRIOS VALIDADOS

(Valores em R$ mil – Dez/2016)

| EVENTO | TIPO | VALIDADOS PELA ARES | VPL @ DEZ/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Incorporação de Obras e Serviços Adicionais | 1º T. A. | Sim | -R$ 43.335 |
| Postergação da entrega das obras do Ano 1 para o Ano 2 e Ano 3 | 1º T. A. | Sim | R$ 2.577 |
| Rev. do cronograma de entrega (obras ORIG. e ADIC., inclui ETE Caetetuba) | 2º T. A. | Sim | R$ 42.582 |
| Rev. da ext. de rede/novas lig., quant. e concepções (inclui ETE Estoril) | 2º T. A. | Sim | -R$ 39.659 |
| Exclusão do Programa de Substituição de Vasos e Bacias | 2º T. A. | Sim | R$ 1.542 |
| Aquisição de Aparelho de filmagem de redes (CAPEX) | 2º T. A. | Sim | -R$ 72 |
| Manutenção de Aparelho de filmagem de redes (OPEX) | 2º T. A. | Sim | -R$ 48 |
| Exclusão da responsabilidade da CAB de recomposição asfáltica | 2º T. A. | Sim | R$ 702 |
| Inclusão da responsabilidade para CAB das taxas de licença ambiental | 2º T. A. | Sim | -R$ 515 |
| Inclusão da responsabilidade para CAB das consultorias de licença ambiental | 2º T. A. | Sim | -R$ 299 |
| Programa permanente de fiscalização ligações clandestinas | 2º T. A. | Sim | -R$ 263 |
| Adequação da ETE Estoril para Fornecimento de Água de Reuso | 2º T. A. | Sim | -R$ 40 |
| Faturamento não recebido | 2º T. A. | Sim | -R$ 9.186 |
| Impacto 1º T. A. no VPL @ Dez/16 | 1º T.A. | -R$ 40.758 | -R$ 40.758 |
| Impacto 2º T. A. no VPL @ Dez/16 | 2º T.A. | -R$ 5.256 | -R$ 10.720 |
| IMPACTO TOTAL NO VPL @ DEZ/2016 |  | -R$ 46.014 | -R$ 51.478 |

Nota: VPL = Valor Presente Líquido

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 210 – 09/10/2017 	3

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 210, DE 09 DE OUTUBRODE 2017

ANEXO I

TABELA 2 – VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO

(Valores em R$ mil – Dez/2016)

| REAJUSTE NO ANO | CP TOTAL | CP FIXA | CP VARIÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (R$ mil / mês) | (R$ mil / mês) | (R$ mil / mês) |
| Ano 1 | R$ 448 | R$ 367 | R$ 82 |
| Ano 2 | R$ 694 | R$ 611 | R$ 83 |
| Ano 3 | R$ 964 | R$ 865 | R$ 99 |
| Ano 4 | R$ 1.007 | R$ 865 | R$ 141 |
| Ano 5 | R$ 1.238 | R$ 1.067 | R$ 170 |
| Ano 6 | R$ 1.325 | R$ 1.136 | R$ 189 |
| Ano 7 | R$ 2.256 | R$ 2.015 | R$ 242 |
| Ano 8 | R$ 2.920 | R$ 2.603 | R$ 317 |
| Ano 9 | R$ 3.078 | R$ 2.756 | R$ 321 |
| Ano 10 | R$ 3.300 | R$ 2.910 | R$ 390 |
| Ano 11 | R$ 3.457 | R$ 3.063 | R$ 394 |
| Ano 12 | R$ 3.461 | R$ 3.063 | R$ 399 |
| Ano 13 | R$ 3.465 | R$ 3.063 | R$ 403 |
| Ano 14 | R$ 3.470 | R$ 3.063 | R$ 407 |
| Ano 15 | R$ 3.474 | R$ 3.063 | R$ 411 |
| Ano 16 | R$ 3.478 | R$ 3.063 | R$ 415 |
| Ano 17 | R$ 3.482 | R$ 3.063 | R$ 420 |
| Ano 18 | R$ 3.487 | R$ 3.063 | R$ 424 |
| Ano 9 | R$ 3.491 | R$ 3.063 | R$ 428 |
| Ano 20 | R$ 3.495 | R$ 3.063 | R$ 433 |
| Ano 21 | R$ 3.501 | R$ 3.063 | R$ 438 |
| Ano 22 | R$ 3.507 | R$ 3.063 | R$ 444 |
| Ano 23 | R$ 3.512 | R$ 3.063 | R$ 450 |
| Ano 24 | R$ 3.518 | R$ 3.063 | R$ 455 |
| Ano 25 | R$ 3.524 | R$ 3.063 | R$ 461 |
| Ano 26 | R$ 3.530 | R$ 3.063 | R$ 467 |
| Ano 27 | R$ 3.536 | R$ 3.063 | R$ 473 |
| Ano 28 | R$ 3.542 | R$ 3.063 | R$ 479 |
| Ano 29 | R$ 3.548 | R$ 3.063 | R$ 485 |
| Ano 30 | R$ 3.554 | R$ 3.063 | R$ 492 |

Nota: CP = Contraprestação

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 210 – 09/10/2017 	4