RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a revisão ordinária do Contrato de Concessão nº 021/2016, firmado entre o Município de Santa Rita do Passa Quatro e a COMASA – GS INIMA, para prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário no Município de Santa Rita do Passa Quatro.

A DIRETORIA EXECUTIVA DA ARES-PCJ - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA PCJ), no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 32ª, inciso IV, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público e o art. 29, inciso IV, do Estatuto Social da ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, no Decreto Federal nº 7.217, de 21/06/2010 e no Convênio de Cooperação nº 07/2020, de 23/12/2020, pelo qual o Município de Santa Rita do Passa Quatro delegou o exercício das competências municipais de regulação econômica e de fiscalização da qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ);

Que, através da Concorrência Pública nº 003/2015, o Município de Santa Rita do Passa Quatro firmou o Contrato de Concessão nº 021/2016 para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário com a empresa Companhia Águas de Santa Rita S/A – COMASA;

Que a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, através do Ofício nº 52/2021, formalizou pedido de revisão ordinária do contrato de concessão de Água e Esgoto do município;

Que o art. 51 do Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei Federal nº 11.445/2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) e a Seção IV da Resolução ARES-PCJ nº 303/2019 preveem a revisão ordinária do contrato como condição básica para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro;

Que, através do Processo Administrativo ARES-PCJ nº 023/2021, a Agência Reguladora PCJ, por força do disposto na Lei federal nº 11.445/2007, avaliou o pleito de revisão ordinária do Contrato de Concessão nº 021/2016 e emitiu o Parecer Consolidado nº 36/2022-CRO;

Que o Parecer Consolidado nº 36/2022-CRO indicou variação da Taxa Interna de Retorno (TIR) contratada de 12,90% para 12,85%, em desfavor da concessionária (0,05% inferior à

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 	1

rentabilidade pactuada em contrato), compensável a partir de um reajuste tarifário de 0,17% (dezessete centésimos por cento) a partir do Ano 7 da Concessão.

Que, através do Protocolo nº 608/2022, a Companhia Águas de Santa Rita S/A – COMASA, apontou concordância em relação ao resultado aferido no Parecer Consolidado nº 36/2022-CRO, bem como se posicionou de forma expressa sobre a renúncia do percentual de reajuste tarifário de 0,17% (dezessete centésimos por cento), dando o contrato como equilibrado;

Que, através do Edital nº 05/2022, foi realizada Consulta Pública sobre o Parecer Consolidado nº 36/2022-CRO entre os dias 05/10/2022 e 20/10/2022, para abertura de espaço para opiniões e participação da sociedade, referente à revisão ordinária do Contrato de Concessão;

Que, em face do cumprimento de todas as etapas do processo de revisão ordinária do Contrato de Concessão dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Santa Rita do Passa Quatro - SP, conforme rito definido pela Resolução ARES-PCJ nº 303, de 08/08/2019, a Diretoria Executiva da ARES-PCJ, reunida em 04 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. Declarar encerrado o processo de revisão ordinária, concluindo pelo equilíbrio do Contrato de Concessão nº 021/2016 (Contrato de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário no Município de Santa Rita do Passa Quatro).

Art. 2º. Atualizar as planilhas financeiras do Contrato de Concessão, especialmente Tabelas 16 (“Cronograma de Investimentos”), 17 (“Resumo dos Investimentos”), 18 (“Demonstrativo do Resultado do Exercício sem Financiamento”), 19 (“Fluxo de Caixa do Projeto sem Financiamento” e “Depreciação dos Investimentos”).

Parágrafo Único. As planilhas financeiras atualizadas incorporarão as alterações provocadas pelos eventos de desequilíbrio avaliados no processo de revisão, incluindo cronograma de investimentos, bem como a recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro em termos da Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI 
Diretor Geral

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 	2

ANEXO 1 – ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS FINANCEIRAS DA CONCESSÃO

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 	3

Tabela 16 – Cronograma dos Investimentos

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |
| 1.1 | Mobilização | R$ 100.000 |
| 1.2 | Projeto | R$ 873.918 |
| 2 | SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL |  |
| 2.1 | Substituição de rede de distribuição | R$ 1.077.300 |
| 2.2 | Implantação de rede de distribuição | R$ 81.790 |
| 2.3 | Implantação de hidrômetro | R$ 62.961 |
| 2.4 | Substituição do barrilhete de recalque para diam. 200mm - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro) | R$ 66.150 |
| 2.5 | Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e deposito - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro) | R$ 351.200 |
| 2.6 | Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e deposito - Captação 1 e 2 Ribeirão Passa Quatro | R$ 469.325 |
| 2.7 | Substituição de adutora de água bruta 400mm | R$ 255.150 |
| 2.8 | Reforma de reservatorios - Distritos Santa Cruz da Estrela (80m³) e Albinopolis (10m³) | R$ 75.600 |
| 2.9 | Setorização e adequação* | R$ 2.285.200 |
| 2.10 | Mellhorias nas instalações de produção de agua dos distritos de Albinopolis e Santa Cruz da Estrela | R$ 217.350 |
| 2.11 | Reforma da estação de tratamento de água (ETA), casa de quimica e reservátorio de 1000m³ | R$ 2.274.736 |
| 2.12 | Implantação de reservatório - Distrito Albinopolis (10m³) | R$ 33.075 |
| 2.13 | Implantação de solução adequada para o tratamento do efluente da ETA | R$ 283.500 |
| 2.14 | Execução de capa asfaltica largura 3 metros | R$ 2.323.378 |
|  | SUBTOTAL ÁGUA | R$ 10.830.632 |
| 3 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO |  |
| 3.1 |  | R$ 94.500 |
| 3.2 | Implantação de rede coletora | R$ 1.011.547 |
| 3.3 | Implantação de ligação de esgoto | R$ 312.795 |
| 3.4 | Substituição de rede coletora | R$ 1.907.388 |
| 3.5 | Implantação de estação elevatória de esgoto (EEE) e sua respectiva linha de recalque (Jd Alvorada)* | R$ 633.150 |
| 3.6 | Melhorias na ETE Marinho* |  |
| 3.7 | Sistema de tratamento de lodo ETE Marinho | R$ 472.500 |
| 3.8 | ETE compacta Santa Cruz da Estrela* | R$ 283.500 |
| 3.9 | Emissario final ETE Santa Cruz da Estrela* | R$ 359.100 |
| 3.10 | Ferramentas | R$ 113.400 |
| 3.11 | Reposição centrifuga | R$ 189.000 |
|  | SUBTOTAL ESGOTO | R$ 5.376.880 |
| 3 | GESTÃO COMERCIAL / OUTROS |  |
| 3.1 | Recadastramento de Clientes (Georeferenciado) | R$ 189.000 |
| 3.2 | Aquisição e renovação de ativos | R$ 2.878.016 |
| 3.3 | Substituição de hidrômetros | R$ 1.444.532 |
|  | SUBTOTAL OUTROS | R$ 4.511.548 |
|  | TOTAL GERAL | R$ 20.719.060 |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636.959 | 236.959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 |
| 2.552 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 2.481 | 2.977 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 2.268 |
| 1.966 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 1.843 | 2.273 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 1.720 |
|  | 66.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247.250 | 103.950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337.025 | 132.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 255.150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 937 | 33.710 | 157.754 | 172.139 | 1.235.100 | 342.780 | 342.780 | - | - | - |
|  | 217.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 738.166 | 326.970 | - | - | 1.209.600 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 33.075 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 283.500 |  |
| 2.323.378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.388.232 | 1.311.170 | 275.936 | 545.470 | 2.510.449 | 376.379 | 375.912 | 33.132 | 316.632 | 32.338 |
| 78.719 | 15.782 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81.818 | 228.010 | 373.464 | 23.342 | 37.346 | 39.803 | 9.337 | 9.337 | 9.337 | 7.862 |
| 14.648 | 40.163 | 64.733 | 40.635 | 63.788 | 67.568 | 945 | 945 | 945 | 473 |
|  | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 |
| - | - | - | - | 633.150 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 472.500 |  |  |  |  |
| - | - | - | - | 283.500 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 359.100 | - | - | - | - | - |
| 18.900 |  |  |  |  | 18.900 |  |  |  |  |
| 194.084 | 349.726 | 503.969 | 129.749 | 1.442.656 | 664.543 | 76.054 | 76.054 | 76.054 | 74.107 |
| 189.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121.291 | 238.263 | 238.263 | 238.263 | 238.263 | 238.263 | 238.263 | 238.263 | 238.263 | 238.263 |
| 96.744 | 96.744 | 96.744 | 26.167 | 26.228 | 26.351 | 26.413 | 26.474 | 96.744 | 96.744 |
| 407.035 | 335.007 | 335.007 | 264.430 | 264.491 | 264.614 | 264.676 | 264.737 | 335.007 | 335.007 |
| 4.989.351 | 1.995.903 | 1.114.912 | 939.649 | 4.217.596 | 1.305.537 | 716.641 | 373.922 | 727.693 | 441.452 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 4

Tabela 16 – Cronograma dos Investimentos (continuação)

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |
| 1.1 | Mobilização | R$ 100.000 |
| 1.2 | Projeto | R$ 873.918 |
| 2 | SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL |  |
| 2.1 | Substituição de rede de distribuição | R$ 1.077.300 |
| 2.2 | Implantação de rede de distribuição | R$ 81.790 |
| 2.3 | Implantação de hidrômetro | R$ 62.961 |
| 2.4 | Substituição do barrilhete de recalque para diam. 200mm - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro) | R$ 66.150 |
| 2.5 | Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e deposito - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro) | R$ 351.200 |
| 2.6 | Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e deposito - Captação 1 e 2 Ribeirão Passa Quatro | R$ 469.325 |
| 2.7 | Substituição de adutora de água bruta 400mm | R$ 255.150 |
| 2.8 | Reforma de reservatorios - Distritos Santa Cruz da Estrela (80m³) e Albinopolis (10m³) | R$ 75.600 |
| 2.9 | Setorização e adequação* | R$ 2.285.200 |
| 2.10 | Mellhorias nas instalações de produção de agua dos distritos de Albinopolis e Santa Cruz da Estrela | R$ 217.350 |
| 2.11 | Reforma da estação de tratamento de água (ETA), casa de quimica e reservátorio de 1000m³ | R$ 2.274.736 |
| 2.12 | Implantação de reservatório - Distrito Albinopolis (10m³) | R$ 33.075 |
| 2.13 | Implantação de solução adequada para o tratamento do efluente da ETA | R$ 283.500 |
| 2.14 | Execução de capa asfaltica largura 3 metros | R$ 2.323.378 |
|  | SUBTOTAL ÁGUA | R$ 10.830.632 |
| 3 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO |  |
| 3.1 |  | R$ 94.500 |
| 3.2 | Implantação de rede coletora | R$ 1.011.547 |
| 3.3 | Implantação de ligação de esgoto | R$ 312.795 |
| 3.4 | Substituição de rede coletora | R$ 1.907.388 |
| 3.5 | Implantação de estação elevatória de esgoto (EEE) e sua respectiva linha de recalque (Jd Alvorada)* | R$ 633.150 |
| 3.6 | Melhorias na ETE Marinho* |  |
| 3.7 | Sistema de tratamento de lodo ETE Marinho | R$ 472.500 |
| 3.8 | ETE compacta Santa Cruz da Estrela* | R$ 283.500 |
| 3.9 | Emissario final ETE Santa Cruz da Estrela* | R$ 359.100 |
| 3.10 | Ferramentas | R$ 113.400 |
| 3.11 | Reposição centrifuga | R$ 189.000 |
|  | SUBTOTAL ESGOTO | R$ 5.376.880 |
| 3 | GESTÃO COMERCIAL / OUTROS |  |
| 3.1 | Recadastramento de Clientes (Georeferenciado) | R$ 189.000 |
| 3.2 | Aquisição e renovação de ativos | R$ 2.878.016 |
| 3.3 | Substituição de hidrômetros | R$ 1.444.532 |
|  | SUBTOTAL OUTROS | R$ 4.511.548 |
|  | TOTAL GERAL | R$ 20.719.060 |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 |
| 3.189 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 2.197 | 3.260 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 2.410 |
| 2.457 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 1.658 | 2.457 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 1.843 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.996 | 33.132 | 33.132 | 33.132 | 32.206 | 34.067 | 33.132 | 33.132 | 33.132 | 32.603 |
| 11.057 | 9.337 | 9.337 | 9.337 | 7.617 | 11.302 | 9.337 | 9.337 | 9.337 | 8.354 |
| 945 | 945 | 945 | 945 | 473 | 945 | 945 | 945 | 945 | 473 |
| 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.900 |  |  |  |  | 18.900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 189.000 |  |
| 96.674 | 76.054 | 76.054 | 76.054 | 73.861 | 96.919 | 76.054 | 76.054 | 265.054 | 74.598 |
| 225.033 | 170.790 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| 96.744 | 26.843 | 26.904 | 27.027 | 27.088 | 27.150 | 96.744 | 96.744 | 96.744 | 27.518 |
| 321.777 | 197.633 | 38.934 | 39.057 | 39.118 | 39.180 | 108.774 | 108.774 | 108.774 | 39.548 |
| 452.447 | 306.818 | 148.119 | 148.242 | 145.185 | 170.166 | 217.960 | 217.960 | 406.960 | 146.749 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 5

Tabela 16 – Cronograma dos Investimentos (continuação)

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |
| 1.1 | Mobilização | R$ 100.000 |
| 1.2 | Projeto | R$ 873.918 |
| 2 | SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL |  |
| 2.1 | Substituição de rede de distribuição | R$ 1.077.300 |
| 2.2 | Implantação de rede de distribuição | R$ 81.790 |
| 2.3 | Implantação de hidrômetro | R$ 62.961 |
| 2.4 | Substituição do barrilhete de recalque para diam. 200mm - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro) | R$ 66.150 |
| 2.5 | Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e deposito - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro) | R$ 351.200 |
| 2.6 | Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e deposito - Captação 1 e 2 Ribeirão Passa Quatro | R$ 469.325 |
| 2.7 | Substituição de adutora de água bruta 400mm | R$ 255.150 |
| 2.8 | Reforma de reservatorios - Distritos Santa Cruz da Estrela (80m³) e Albinopolis (10m³) | R$ 75.600 |
| 2.9 | Setorização e adequação* | R$ 2.285.200 |
| 2.10 | Mellhorias nas instalações de produção de agua dos distritos de Albinopolis e Santa Cruz da Estrela | R$ 217.350 |
| 2.11 | Reforma da estação de tratamento de água (ETA), casa de quimica e reservátorio de 1000m³ | R$ 2.274.736 |
| 2.12 | Implantação de reservatório - Distrito Albinopolis (10m³) | R$ 33.075 |
| 2.13 | Implantação de solução adequada para o tratamento do efluente da ETA | R$ 283.500 |
| 2.14 | Execução de capa asfaltica largura 3 metros | R$ 2.323.378 |
|  | SUBTOTAL ÁGUA | R$ 10.830.632 |
| 3 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO |  |
| 3.1 |  | R$ 94.500 |
| 3.2 | Implantação de rede coletora | R$ 1.011.547 |
| 3.3 | Implantação de ligação de esgoto | R$ 312.795 |
| 3.4 | Substituição de rede coletora | R$ 1.907.388 |
| 3.5 | Implantação de estação elevatória de esgoto (EEE) e sua respectiva linha de recalque (Jd Alvorada)* | R$ 633.150 |
| 3.6 | Melhorias na ETE Marinho* |  |
| 3.7 | Sistema de tratamento de lodo ETE Marinho | R$ 472.500 |
| 3.8 | ETE compacta Santa Cruz da Estrela* | R$ 283.500 |
| 3.9 | Emissario final ETE Santa Cruz da Estrela* | R$ 359.100 |
| 3.10 | Ferramentas | R$ 113.400 |
| 3.11 | Reposição centrifuga | R$ 189.000 |
|  | SUBTOTAL ESGOTO | R$ 5.376.880 |
| 3 | GESTÃO COMERCIAL / OUTROS |  |
| 3.1 | Recadastramento de Clientes (Georeferenciado) | R$ 189.000 |
| 3.2 | Aquisição e renovação de ativos | R$ 2.878.016 |
| 3.3 | Substituição de hidrômetros | R$ 1.444.532 |
|  | SUBTOTAL OUTROS | R$ 4.511.548 |
|  | TOTAL GERAL | R$ 20.719.060 |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 | 28.350 |
| 3.048 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 2.835 | 2.622 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 3.473 |
| 2.334 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.150 | 2.027 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.641 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.732 | 33.132 | 33.132 | 33.132 | 33.335 | 32.999 | 33.132 | 33.132 | 33.132 | 34.464 |
| 10.565 | 9.337 | 9.337 | 9.337 | 9.828 | 9.091 | 9.337 | 9.337 | 9.337 | 12.039 |
| 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 | 65.772 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.900 |  |  |  |  | 18.900 |  |  |  |  |
| 96.182 | 76.054 | 76.054 | 76.054 | 76.545 | 94.708 | 76.054 | 76.054 | 76.054 | 78.756 |
| 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| 27.580 | 27.641 | 27.764 | 27.826 | 27.948 | 28.010 | 28.071 | 28.194 | 28.256 | 28.378 |
| 39.610 | 39.671 | 39.794 | 39.855 | 39.978 | 40.040 | 40.101 | 40.224 | 40.285 | 40.408 |
| 169.524 | 148.856 | 148.979 | 149.041 | 149.858 | 167.747 | 149.286 | 149.409 | 149.471 | 153.629 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 6

Tabela 17 – Resumo dos Investimentos

| ANO | INVESTIMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÁGUA TOTAL (R$) | ESGOTO TOTAL (R$) | OUTROS (R$) | INVESTIMENTOS TOTAL (R$) |
| 1 | 4.388.231,90 | 194.084,10 | 407.035,13 | 4.989.351,13 |
| 2 | 1.311.170,07 | 349.725,60 | 335.007,23 | 1.995.902,89 |
| 3 | 275.935,89 | 503.968,50 | 335.007,23 | 1.114.911,61 |
| 4 | 545.470,38 | 129.748,50 | 264.429,90 | 939.648,78 |
| 5 | 2.510.448,85 | 1.442.655,90 | 264.491,33 | 4.217.596,07 |
| 6 | 376.379,48 | 664.542,90 | 264.614,18 | 1.305.536,55 |
| 7 | 375.911,70 | 76.053,60 | 264.675,60 | 716.640,90 |
| 8 | 33.131,70 | 76.053,60 | 264.737,03 | 373.922,33 |
| 9 | 316.631,70 | 76.053,60 | 335.007,23 | 727.692,53 |
| 10 | 32.337,90 | 74.106,90 | 335.007,23 | 441.452,03 |
| 11 | 33.996,38 | 96.673,50 | 321.777,23 | 452.447,10 |
| 12 | 33.131,70 | 76.053,60 | 197.632,58 | 306.817,88 |
| 13 | 33.131,70 | 76.053,60 | 38.934,00 | 148.119,30 |
| 14 | 33.131,70 | 76.053,60 | 39.056,85 | 148.242,15 |
| 15 | 32.205,60 | 73.861,20 | 39.118,28 | 145.185,08 |
| 16 | 34.067,25 | 96.919,20 | 39.179,70 | 170.166,15 |
| 17 | 33.131,70 | 76.053,60 | 108.774,23 | 217.959,53 |
| 18 | 33.131,70 | 76.053,60 | 108.774,23 | 217.959,53 |
| 19 | 33.131,70 | 265.053,60 | 108.774,23 | 406.959,53 |
| 20 | 32.602,50 | 74.598,30 | 39.548,25 | 146.749,05 |
| 21 | 33.731,78 | 96.182,10 | 39.609,68 | 169.523,55 |
| 22 | 33.131,70 | 76.053,60 | 39.671,10 | 148.856,40 |
| 23 | 33.131,70 | 76.053,60 | 39.793,95 | 148.979,25 |
| 24 | 33.131,70 | 76.053,60 | 39.855,38 | 149.040,68 |
| 25 | 33.334,88 | 76.545,00 | 39.978,23 | 149.858,10 |
| 26 | 32.999,40 | 94.707,90 | 40.039,65 | 167.746,95 |
| 27 | 33.131,70 | 76.053,60 | 40.101,08 | 149.286,38 |
| 28 | 33.131,70 | 76.053,60 | 40.223,93 | 149.409,23 |
| 29 | 33.131,70 | 76.053,60 | 40.285,35 | 149.470,65 |
| 30 | 34.464,15 | 78.756,30 | 40.408,20 | 153.628,65 |
| Total | 10.830.631,89 | 5.376.879,90 | 4.511.548,13 | 20.719.059,92 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 7

Depreciação dos Investimentos

| ANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| VALOR | R$ 4.989.351 | R$ 1.995.903 | R$ 1.114.912 | R$ 939.649 | R$ 4.217.596 | R$ 1.305.537 | R$ 716.641 | R$ 373.922 | R$ 727.693 | R$ 441.452 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VALOR | 4.989.351 | 1.995.903 | 1.114.912 | 939.649 | 4.217.596 | 1.305.537 | 716.641 | 373.922 | 727.693 | 441.452 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 172.047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 172.047 | 71.282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 71.282 | 41.293 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 41.293 | 36.140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 36.140 | 168.704 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 168.704 | 54.397 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 54.397 | 31.158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 31.158 | 16.996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 | 34.652 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 34.652 | 22.073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 22.073 |
| TOTAL | 4.989.351 | 1.995.903 | 1.114.912 | 939.649 | 4.217.596 | 1.305.537 | 716.641 | 373.922 | 727.693 | 441.452 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 8

Depreciação dos Investimentos (continuação)

| ANO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |

| VALOR | R$ 452.447 | R$ 306.818 | R$ 148.119 | R$ 148.242 | R$ 145.185 | R$ 170.166 | R$ 217.960 | R$ 217.960 | R$ 406.960 | R$ 146.749 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VALOR | 452.447 | 306.818 | 148.119 | 148.242 | 145.185 | 170.166 | 217.960 | 217.960 | 406.960 | 146.749 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 23.813 | 17.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 17.045 | 8.713 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 8.713 | 9.265 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 9.265 | 9.679 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.679 9.679 9.679 9.679 9.679 9.679 9.679 9.679 9.679 9.679 9.679 9.679 9.679 9.679 | 12.155 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.155 12.155 12.155 12.155 12.155 12.155 12.155 12.155 12.155 12.155 12.155 12.155 12.155 | 16.766 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.766 16.766 16.766 16.766 16.766 16.766 16.766 16.766 16.766 16.766 16.766 16.766 | 18.163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18.163 18.163 18.163 18.163 18.163 18.163 18.163 18.163 18.163 18.163 18.163 | 36.996 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.996 36.996 36.996 36.996 36.996 36.996 36.996 36.996 36.996 36.996 | 14.675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.675 14.675 14.675 14.675 14.675 14.675 14.675 14.675 14.675 |
| TOTAL | 452.447 | 306.818 | 148.119 | 148.242 | 145.185 | 170.166 | 217.960 | 217.960 | 406.960 | 146.749 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 9

Depreciação dos Investimentos (continuação)

| ANO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |  |

| VALOR | R$ 169.524 | R$ 148.856 | R$ 148.979 | R$ 149.041 | R$ 149.858 | R$ 167.747 | R$ 149.286 | R$ 149.409 | R$ 149.471 | R$ 153.629 | 20.719.060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VALOR | 169.524 | 148.856 | 148.979 | 149.041 | 149.858 | 167.747 | 149.286 | 149.409 | 149.471 | 153.629 | 20.719.060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL 0 0. 172.046,59 243.328,84 284.621,86 320.762,20 489.466,04 543.863,40 575.021,70 592.018,17 626.670,19 648.742,79 672.555,80 689.601,23 698.314,13 707.579,27 717.258,27 729.413,00 746.179,12 764.342,41 801.338,73 816.013,64 834.849,59 853.456,64 874.739,39 899.579,50 929.551,12 971.487,86 1.021.249,98 1.095.954,59 1.399.053,89 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.629 |  |
|  | 18.836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.836 18.836 18.836 18.836 18.836 18.836 18.836 18.836 | 18.607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.607 18.607 18.607 18.607 18.607 18.607 18.607 | 21.283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.283 21.283 21.283 21.283 21.283 21.283 | 24.840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24.840 24.840 24.840 24.840 24.840 | 29.972 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29.972 29.972 29.972 29.972 | 41.937 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 41.937 41.937 41.937 | 49.762 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 49.762 49.762 | 74.705 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 74.705 | 149.471 |  |  |
| TOTAL | 169.524 | 148.856 | 148.979 | 149.041 | 149.858 | 167.747 | 149.286 | 149.409 | 149.471 | 153.629 | 20.719.060 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 	10

Tabela 18 – Demonstrativo do Resultado do Exercício sem Financiamento

| CONTAS | ANO 01 | ANO 02 | ANO 03 | ANO 04 | ANO 05 | ANO 06 | ANO 07 | ANO 08 | ANO 09 | ANO 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 6.372.496 | 7.229.006 | 8.271.742 | 9.911.398 | 11.115.904 | 12.408.596 | 12.557.342 | 12.609.210 | 12.648.676 | 12.681.066 |
| 1.1. Receita tarifas de água | 4.252.452 | 4.796.952 | 5.463.652 | 6.163.113 | 6.180.683 | 6.202.122 | 6.226.063 | 6.251.811 | 6.271.349 | 6.287.384 |
| 1.2. Receita tarifas de esgoto | 2.056.949 | 2.355.958 | 2.710.739 | 3.626.424 | 4.812.404 | 6.082.622 | 6.207.037 | 6.232.766 | 6.252.304 | 6.268.339 |
| 1.3. Receita serviços complementares | 63.094 | 76.096 | 97.352 | 121.861 | 122.816 | 123.852 | 124.242 | 124.632 | 125.023 | 125.343 |
| 2. DEDUÇÕES | -589.456 | -668.683 | -765.136 | -916.804 | -1.028.221 | -1.147.795 | -1.161.554 | -1.166.352 | -1.170.003 | -1.172.999 |
| 2.1. Encargos COFINS | 484.310 | 549.404 | 628.652 | 753.266 | 844.809 | 943.053 | 954.358 | 958.300 | 961.299 | 963.761 |
| 2.2. Encargos PIS - PASEP | 105.146 | 119.279 | 136.484 | 163.538 | 183.412 | 204.742 | 207.196 | 208.052 | 208.703 | 209.238 |
| 3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA | -1.593.124 | 55.976 | 62.270 | 244.080 | 610.576 | 5.232 | -1.970 | -1.970 | -1.970 | -1.617 |
| 4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 4.189.916 | 6.616.299 | 7.568.876 | 9.238.674 | 10.698.258 | 11.266.032 | 11.393.818 | 11.440.888 | 11.476.703 | 11.506.450 |
| 5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.917.719 | -782.660 | -780.775 | -774.808 | -771.432 | -833.944 | -772.426 | -772.541 | -772.656 | -772.750 |
| 5.1. Pessoal Administrativo | -919.999 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 |
| 5.2. Outras Despesas | -997.721 | -249.535 | -247.650 | -241.683 | -238.307 | -300.819 | -239.302 | -239.416 | -239.531 | -239.625 |
| 6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO | -7.378.412 | -6.715.736 | -5.855.779 | -5.676.661 | -5.671.568 | -6.767.807 | -5.865.014 | -5.873.292 | -5.881.576 | -5.888.472 |
| 6.1. Energia Elétrica | -2.583.846 | -2.466.570 | -1.870.360 | -1.854.958 | -1.843.813 | -1.819.219 | -1.824.896 | -1.830.539 | -1.836.182 | -1.840.875 |
| 6.2. Produtos Químicos | -268.251 | -254.881 | -241.735 | -239.464 | -243.045 | -238.376 | -239.082 | -239.789 | -240.495 | -241.075 |
| 6.3. Pessoal | -2.261.391 | -2.389.919 | -2.131.573 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 |
| 6.4. Outros Custos | -2.264.924 | -1.604.366 | -1.612.110 | -1.566.175 | -1.568.646 | -2.694.148 | -1.784.972 | -1.786.900 | -1.788.835 | -1.790.458 |
| 7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | -41.899 | -66.163 | -75.689 | -63.516 | -26.746 | -28.165 | -28.464 | -28.554 | -28.643 | -28.717 |
| 8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | -5.148.115 | -948.260 | 856.634 | 2.723.689 | 4.228.513 | 3.636.117 | 4.727.913 | 4.766.502 | 4.793.828 | 4.816.512 |
| 9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS |  | -172.047 | -243.329 | -284.622 | -320.762 | -489.466 | -543.863 | -575.022 | -592.018 | -626.670 |
| 10.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL | -5.148.115 | -1.120.306 | 613.305 | 2.439.068 | 3.907.751 | 3.146.651 | 4.184.050 | 4.191.480 | 4.201.810 | 4.189.841 |
| 11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |  |  | -184.524 | -805.283 | -1.304.635 | -1.045.861 | -1.398.577 | -1.401.103 | -1.404.615 | -1.400.546 |
| 11.1. Imposto de Renda |  |  | -129.326 | -585.767 | -952.938 | -762.663 | -1.022.012 | -1.023.870 | -1.026.453 | -1.023.460 |
| 11.2. CSLL |  |  | -55.197 | -219.516 | -351.698 | -283.199 | -376.564 | -377.233 | -378.163 | -377.086 |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -5.148.115 | -1.120.306 | 428.781 | 1.633.785 | 2.603.116 | 2.100.790 | 2.785.473 | 2.790.377 | 2.797.195 | 2.789.295 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 	11

Tabela 18 – Demonstrativo do Resultado do Exercício sem Financiamento (continuação)

| CONTAS | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 12.727.607 | 12.767.073 | 12.806.539 | 12.846.004 | 12.877.801 | 12.924.936 | 12.964.402 | 13.003.867 | 13.043.333 | 13.078.132 |
| 1.1. Receita tarifas de água | 6.310.425 | 6.329.962 | 6.349.500 | 6.369.038 | 6.384.779 | 6.408.114 | 6.427.652 | 6.447.189 | 6.466.727 | 6.483.955 |
| 1.2. Receita tarifas de esgoto | 6.291.380 | 6.310.918 | 6.330.455 | 6.349.993 | 6.365.734 | 6.389.069 | 6.408.607 | 6.428.145 | 6.447.682 | 6.464.910 |
| 1.3. Receita serviços complementares | 125.803 | 126.193 | 126.583 | 126.973 | 127.287 | 127.753 | 128.143 | 128.533 | 128.923 | 129.267 |
| 2. DEDUÇÕES | -1.177.304 | -1.180.954 | -1.184.605 | -1.188.255 | -1.191.197 | -1.195.557 | -1.199.207 | -1.202.858 | -1.206.508 | -1.209.727 |
| 2.1. Encargos COFINS | 967.298 | 970.298 | 973.297 | 976.296 | 978.713 | 982.295 | 985.295 | 988.294 | 991.293 | 993.938 |
| 2.2. Encargos PIS - PASEP | 210.006 | 210.657 | 211.308 | 211.959 | 212.484 | 213.261 | 213.913 | 214.564 | 215.215 | 215.789 |
| 3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA | -2.323 | -1.970 | -1.970 | -1.970 | -1.587 | -2.353 | -1.970 | -1.970 | -1.970 | -1.737 |
| 4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 11.547.980 | 11.584.149 | 11.619.964 | 11.655.779 | 11.685.017 | 11.727.027 | 11.763.225 | 11.799.040 | 11.834.855 | 11.866.668 |
| 5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -835.093 | -773.000 | -773.114 | -773.229 | -773.321 | -835.666 | -773.573 | -773.687 | -773.802 | -773.903 |
| 5.1. Pessoal Administrativo | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 |
| 5.2. Outras Despesas | -301.968 | -239.875 | -239.989 | -240.104 | -240.196 | -302.541 | -240.448 | -240.562 | -240.677 | -240.778 |
| 6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO | -5.898.037 | -5.906.416 | -5.914.694 | -5.922.979 | -5.929.758 | -5.939.431 | -5.947.819 | -5.956.097 | -5.964.381 | -5.971.748 |
| 6.1. Energia Elétrica | -1.847.406 | -1.853.111 | -1.858.754 | -1.864.397 | -1.869.010 | -1.875.616 | -1.881.326 | -1.886.969 | -1.892.612 | -1.897.629 |
| 6.2. Produtos Químicos | -241.908 | -242.615 | -243.321 | -244.028 | -244.597 | -245.440 | -246.147 | -246.853 | -247.560 | -248.183 |
| 6.3. Pessoal | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 |
| 6.4. Outros Custos | -1.792.659 | -1.794.627 | -1.796.555 | -1.798.490 | -1.800.087 | -1.802.311 | -1.804.282 | -1.806.211 | -1.808.146 | -1.809.872 |
| 7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | -28.821 | -28.911 | -29.001 | -29.090 | -29.163 | -29.268 | -29.358 | -29.448 | -29.537 | -29.616 |
| 8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 4.786.030 | 4.875.821 | 4.903.155 | 4.930.481 | 4.952.775 | 4.922.662 | 5.012.475 | 5.039.808 | 5.067.135 | 5.091.401 |
| 9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | -648.743 | -672.556 | -689.601 | -698.314 | -707.579 | -717.258 | -729.413 | -746.179 | -764.342 | -801.339 |
| 10.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL | 4.137.287 | 4.203.266 | 4.213.553 | 4.232.167 | 4.245.196 | 4.205.404 | 4.283.062 | 4.293.629 | 4.302.792 | 4.290.062 |
| 11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -1.382.678 | -1.405.110 | -1.408.608 | -1.414.937 | -1.419.367 | -1.405.837 | -1.432.241 | -1.435.834 | -1.438.949 | -1.434.621 |
| 11.1. Imposto de Renda | -1.010.322 | -1.026.816 | -1.029.388 | -1.034.042 | -1.037.299 | -1.027.351 | -1.046.765 | -1.049.407 | -1.051.698 | -1.048.516 |
| 11.2. CSLL | -372.356 | -378.294 | -379.220 | -380.895 | -382.068 | -378.486 | -385.476 | -386.427 | -387.251 | -386.106 |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 2.754.609 | 2.798.155 | 2.804.945 | 2.817.230 | 2.825.829 | 2.799.566 | 2.850.821 | 2.857.795 | 2.863.843 | 2.855.441 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 	12

Tabela 18 – Demonstrativo do Resultado do Exercício sem Financiamento (continuação)

| CONTAS | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 13.122.265 | 13.161.730 | 13.201.196 | 13.240.662 | 13.281.545 | 13.319.593 | 13.359.059 | 13.398.525 | 13.437.990 | 13.488.040 |
| 1.1. Receita tarifas de água | 6.505.803 | 6.525.341 | 6.544.879 | 6.564.416 | 6.584.656 | 6.603.492 | 6.623.030 | 6.642.568 | 6.662.105 | 6.686.883 |
| 1.2. Receita tarifas de esgoto | 6.486.758 | 6.506.296 | 6.525.834 | 6.545.371 | 6.565.611 | 6.584.447 | 6.603.985 | 6.623.523 | 6.643.061 | 6.667.838 |
| 1.3. Receita serviços complementares | 129.704 | 130.094 | 130.484 | 130.874 | 131.278 | 131.654 | 132.044 | 132.434 | 132.824 | 133.319 |
| 2. DEDUÇÕES | -1.213.809 | -1.217.460 | -1.221.111 | -1.224.761 | -1.228.543 | -1.232.062 | -1.235.713 | -1.239.364 | -1.243.014 | -1.247.644 |
| 2.1. Encargos COFINS | 997.292 | 1.000.292 | 1.003.291 | 1.006.290 | 1.009.397 | 1.012.289 | 1.015.288 | 1.018.288 | 1.021.287 | 1.025.091 |
| 2.2. Encargos PIS - PASEP | 216.517 | 217.169 | 217.820 | 218.471 | 219.145 | 219.773 | 220.424 | 221.076 | 221.727 | 222.553 |
| 3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA | -2.203 | -1.970 | -1.970 | -1.970 | -2.041 | -1.899 | -1.970 | -1.970 | -1.970 | -2.498 |
| 4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 11.906.252 | 11.942.300 | 11.978.115 | 12.013.931 | 12.050.962 | 12.085.632 | 12.121.376 | 12.157.191 | 12.193.006 | 12.237.898 |
| 5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -836.239 | -774.146 | -774.260 | -774.375 | -774.494 | -836.812 | -774.719 | -774.833 | -774.948 | -775.093 |
| 5.1. Pessoal Administrativo | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 | -533.125 |
| 5.2. Outras Despesas | -303.114 | -241.021 | -241.135 | -241.250 | -241.369 | -303.687 | -241.594 | -241.708 | -241.823 | -241.968 |
| 6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO | -5.980.877 | -5.989.222 | -5.997.500 | -6.005.784 | -6.014.339 | -6.022.360 | -6.030.624 | -6.038.902 | -6.047.187 | -6.057.533 |
| 6.1. Energia Elétrica | -1.903.857 | -1.909.541 | -1.915.184 | -1.920.827 | -1.926.661 | -1.932.126 | -1.937.756 | -1.943.399 | -1.949.042 | -1.956.106 |
| 6.2. Produtos Químicos | -248.973 | -249.679 | -250.386 | -251.092 | -251.824 | -252.505 | -253.212 | -253.918 | -254.625 | -255.520 |
| 6.3. Pessoal | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 | -2.016.064 |
| 6.4. Outros Custos | -1.811.983 | -1.813.938 | -1.815.866 | -1.817.801 | -1.819.791 | -1.821.666 | -1.823.593 | -1.825.521 | -1.827.456 | -1.829.842 |
| 7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | -29.715 | -29.805 | -29.895 | -29.984 | -30.076 | -30.163 | -30.252 | -30.342 | -30.431 | -30.543 |
| 8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 5.059.422 | 5.149.128 | 5.176.461 | 5.203.788 | 5.232.053 | 5.196.297 | 5.285.781 | 5.313.114 | 5.340.441 | 5.374.730 |
| 9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | -816.014 | -834.850 | -853.457 | -874.739 | -899.579 | -929.551 | -971.488 | -1.021.250 | -1.095.955 | -1.399.054 |
| 10.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL | 4.243.408 | 4.314.278 | 4.323.004 | 4.329.048 | 4.332.473 | 4.266.746 | 4.314.293 | 4.291.864 | 4.244.486 | 3.975.676 |
| 11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -1.418.759 | -1.442.855 | -1.445.822 | -1.447.876 | -1.449.041 | -1.426.694 | -1.442.860 | -1.435.234 | -1.419.125 | -1.327.730 |
| 11.1. Imposto de Renda | -1.036.852 | -1.054.570 | -1.056.751 | -1.058.262 | -1.059.118 | -1.042.686 | -1.054.573 | -1.048.966 | -1.037.122 | -969.919 |
| 11.2. CSLL | -381.907 | -388.285 | -389.070 | -389.614 | -389.923 | -384.007 | -388.286 | -386.268 | -382.004 | -357.811 |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 2.824.649 | 2.871.424 | 2.877.183 | 2.881.172 | 2.883.432 | 2.840.052 | 2.871.433 | 2.856.630 | 2.825.361 | 2.647.946 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 	13

Tabela 19 – Fluxo de Caixa do Projeto sem Financiamento

| CONTAS | ANO 01 | ANO 02 | ANO 03 | ANO 04 | ANO 05 | ANO 06 | ANO 07 | ANO 08 | ANO 09 | ANO 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | -5.148.115 | -948.260 | 856.634 | 2.723.689 | 4.228.513 | 3.636.117 | 4.727.913 | 4.766.502 | 4.793.828 | 4.816.512 |
| 2. SAÍDAS | -4.989.351 | -1.995.903 | -1.299.435 | -1.744.932 | -5.522.231 | -2.351.398 | -2.112.484 | -1.768.445 | -2.125.706 | -1.835.380 |
| 2.1. INVESTIMENTOS | -4.989.351 | -1.995.903 | -1.114.912 | -939.649 | -4.217.596 | -1.305.537 | -716.641 | -373.922 | -727.693 | -441.452 |
| 2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água | -4.388.232 | -1.311.170 | -275.936 | -545.470 | -2.510.449 | -376.379 | -375.912 | -33.132 | -316.632 | -32.338 |
| 2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário | -194.084 | -349.726 | -503.968,50 | -129.748,50 | -1.442.655,90 | -664.542,90 | -76.053,60 | -76.053,60 | -76.053,60 | -74.106,90 |
| 2.1.3. Outros Investimentos | -407.035,13 | -335.007,23 | -335.007,23 | -264.429,90 | -264.491,33 | -264.614,18 | -264.675,60 | -264.737,03 | -335.007,23 | -335.007,23 |
| 2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO |  |  | -184.524 | -805.283 | -1.304.635 | -1.045.861 | -1.395.843 | -1.394.522 | -1.398.014 | -1.393.928 |
| 2.2.1. IRPJ |  |  | -129.326 | -585.767 | -952.938 | -762.663 | -1.020.002 | -1.019.031 | -1.021.598 | -1.018.594 |
| 2.2.2. CSLL |  |  | -55.197 | -219.516 | -351.698 | -283.199 | -375.841 | -375.491 | -376.415 | -375.334 |
| 3. SALDO DO CAIXA | -10.137.466 | -2.944.162 | -442.801 | 978.758 | -1.293.718 | 1.284.719 | 2.615.429 | 2.998.057 | 2.668.122 | 2.981.132 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 	14

Tabela 19 – Fluxo de Caixa do Projeto sem Financiamento (continuação)

| CONTAS | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 4.786.030 | 4.875.821 | 4.903.155 | 4.930.481 | 4.952.775 | 4.922.662 | 5.012.475 | 5.039.808 | 5.067.135 | 5.091.401 |
| 2. SAÍDAS | -1.828.482 | -1.705.265 | -1.550.044 | -1.556.475 | -1.557.831 | -1.569.258 | -1.643.434 | -1.647.006 | -1.839.101 | -1.574.545 |
| 2.1. INVESTIMENTOS | -452.447 | -306.818 | -148.119 | -148.242 | -145.185 | -170.166 | -217.960 | -217.960 | -406.960 | -146.749 |
| 2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água | -33.996 | -33.132 | -33.132 | -33.132 | -32.206 | -34.067 | -33.132 | -33.132 | -33.132 | -32.603 |
| 2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário | -96.673,50 | -76.053,60 | -76.053,60 | -76.053,60 | -73.861,20 | -96.919,20 | -76.053,60 | -76.053,60 | -265.053,60 | -74.598,30 |
| 2.1.3. Outros Investimentos | -321.777,23 | -197.632,58 | -38.934,00 | -39.056,85 | -39.118,28 | -39.179,70 | -108.774,23 | -108.774,23 | -108.774,23 | -39.548,25 |
| 2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO | -1.376.035 | -1.398.447 | -1.401.924 | -1.408.232 | -1.412.645 | -1.399.092 | -1.425.475 | -1.429.047 | -1.432.142 | -1.427.796 |
| 2.2.1. IRPJ | -1.005.437 | -1.021.917 | -1.024.474 | -1.029.112 | -1.032.357 | -1.022.391 | -1.041.790 | -1.044.417 | -1.046.693 | -1.043.497 |
| 2.2.2. CSLL | -370.597 | -376.530 | -377.451 | -379.120 | -380.289 | -376.701 | -383.684 | -384.630 | -385.449 | -384.299 |
| 3. SALDO DO CAIXA | 2.957.548 | 3.170.556 | 3.353.111 | 3.374.007 | 3.394.944 | 3.353.404 | 3.369.040 | 3.392.801 | 3.228.033 | 3.516.856 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 	15

Tabela 19 – Fluxo de Caixa do Projeto sem Financiamento (continuação)

| CONTAS | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 5.059.422 | 5.149.128 | 5.176.461 | 5.203.788 | 5.232.053 | 5.196.297 | 5.285.781 | 5.313.114 | 5.340.441 | 5.374.730 | 126.366.289,73 |
| 2. SAÍDAS | -1.581.434 | -1.584.842 | -1.587.911 | -1.590.007 | -1.591.967 | -1.587.489 | -1.585.174 | -1.577.650 | -1.561.583 | -1.474.319 | -57.939.080,50 |
| 2.1. INVESTIMENTOS | -169.524 | -148.856 | -148.979 | -149.041 | -149.858 | -167.747 | -149.286 | -149.409 | -149.471 | -153.629 | -20.719.059,92 |
| 2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água | -33.732 | -33.132 | -33.132 | -33.132 | -33.335 | -32.999 | -33.132 | -33.132 | -33.132 | -34.464 | -10.830.631,89 |
| 2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário | -96.182,10 | -76.053,60 | -76.053,60 | -76.053,60 | -76.545,00 | -94.707,90 | -76.053,60 | -76.053,60 | -76.053,60 | -78.756,30 | -5.376.879,90 |
| 2.1.3. Outros Investimentos | -39.609,68 | -39.671,10 | -39.793,95 | -39.855,38 | -39.978,23 | -40.039,65 | -40.101,08 | -40.223,93 | -40.285,35 | -40.408,20 | -4.511.548,13 |
| 2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO | -1.411.910 | -1.435.985 | -1.438.932 | -1.440.966 | -1.442.109 | -1.419.742 | -1.435.887 | -1.428.241 | -1.412.112 | -1.320.690 | -37.220.020,59 |
| 2.2.1. IRPJ | -1.031.816 | -1.049.519 | -1.051.685 | -1.053.181 | -1.054.021 | -1.037.575 | -1.049.447 | -1.043.824 | -1.031.965 | -964.743 | -27.189.779,85 |
| 2.2.2. CSLL | -380.094 | -386.467 | -387.247 | -387.785 | -388.088 | -382.167 | -386.441 | -384.417 | -380.147 | -355.947 | -10.030.240,74 |
| 3. SALDO DO CAIXA | 3.477.988 | 3.564.286 | 3.588.550 | 3.613.781 | 3.640.085 | 3.608.808 | 3.700.607 | 3.735.464 | 3.778.858 | 3.900.411 | 68.427.209,23 |

| 4. TIR | 12,90% |
| --- | --- |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461 – 04/11/2022 	16