RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464, DE 02 DE DEZEMBRODE 2022

Dispõe sobre a revisão extraordinária do Contrato de Parceria Público-Privada firmado entre o Município de Atibaia e a empresa Atibaia Saneamento e dá outras providências.

A DIRETORIA EXECUTIVA DA ARES-PCJ - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA PCJ), no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 32ª, inciso IV, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público e o art. 30, inciso IV, do Estatuto Social da ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, no Decreto Federal nº 7.217, de 21/06/2010 e na Lei Municipal nº 3.954/2010, pela qual o Município de Atibaia ratificou o Protocolo de Intenções, convertido em Contrato de Consórcio Público, e delegou as competências municipais de regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ);

Que a autarquia municipal SAAE – Atibaia, responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água no Município, e a empresa Atibaia Saneamento, detém o Contrato nº 25/2012 em regime de Parceria Público-Privada, na modalidade administrativa, responsável pela prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário no Município de Atibaia, solicitaram conjuntamente revisão extraordinária do Contrato de Parceria Público-Privada;

Que a ARES-PCJ, participante do presente Contrato na qualidade de interveniente/anuente, considerou válido o mérito do pedido de Revisão Extraordinária e, após realização de estudos técnicos e econômico-financeiros apresentou cenários para recomposição do reequilíbrio contratual através do Parecer Consolidado nº 43/2022-CRO;

Que, durante o prazo recursal, por meio do Ofício nº 258/2022, as partes concordaram com a análise realizada pela Agência em relação à revisão extraordinária exposta no Parecer Consolidado CRO nº 43/2022, atestando o seu teor. No mesmo ofício, com base no primeiro cenário apresentado do parecer, as partes, de forma conjunta, apresentaram novo cenário alternativo.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464 – 02/12/2022 	1

Que em 04 de novembro de 2017, às 10h, no auditório do SAAE – Atibaia, foi realizada a Audiência Pública nº 06/2022, com o objetivo de apresentação dos estudos e a abertura de espaço para opiniões e participação da sociedade, referente à revisão extraordinária do Contrato de PPP nº 25/2012;

Que em 04 de novembro de 2022, às 11h, no auditório do SAAE – Atibaia, foi realizada reunião do Conselho de Regulação e Controle Social do Município – CRCS, com membros nomeados pelo Decreto nº 10.179/2022, que analisou o conteúdo do Parecer Consolidado nº 43/2022-CRO, aprovando, nos termos apresentados na revisão extraordinária do Contrato de PPP firmado entre o Município de Atibaia e a empresa Atibaia Saneamento;

Que, em face do cumprimento das etapas do processo de revisão extraordinária do Contrato de PPP do Município de Atibaia, a Diretoria Executiva da ARES-PCJ, reunida em 02 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Validar e tornar integrante das condições contratuais a revisão extraordinária com base no cenário 4 apresentado, nos seguintes termos:

1) Pagamento de Contraprestações Fixas (CPF) no valor de R$ 1.887.515,10 (um milhão, 	oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e dez centavos) em reais correntes 	nos meses de agosto e setembro de 2022; 
2) Pagamento de CPF no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) em reais 	correntes nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022; 
3) Reequilíbrio real de -46,00% (quarenta e seis por cento negativos) sobre a CPF pactuada no 2º 	T.A. para o 10º ano de Concessão, a vigorar entre os meses de janeiro a dezembro de 2023; 4) Reequilíbrio real de -5,00% (cinco por cento negativos) sobre a CPF pactuada no 2º T.A. para 	o 11º ano de concessão a vigorar entre os meses de janeiro a dezembro de 2024; 
5) Reequilíbrio real de 5,00% (cinco por cento) na CPF a vigorar entre os meses de janeiro a 	dezembro de 2025; 
6) Reequilíbrio real de 5,00% (cinco por cento) na CPF a vigorar entre os meses de janeiro a 	dezembro de 2026; 
7) Reequilíbrios reais anuais de 12,06% (doze inteiros e seis centésimos por cento) na CPF 	aplicados sucessivamente no mês de janeiro dos anos de 2027 a 2038 (inclusive).

Art. 2º. Homologar os valores referentes às contraprestações fixas para o reequilíbrio do Contrato de Parceria Público-Privada, tomados em relação ao disposto no 2º Termo Aditivo, conforme apresentado na Tabela 1, do Anexo I desta Resolução.

Art. 3º. Com a presente Resolução, fica autorizado ao Município de Atibaia, dentro de suas competências de titular e contratante, a firmar termo aditivo ao Contrato de Parceria Público-Privada (Contrato nº 25/2012).

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464 – 02/12/2022 	2

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI

Diretor Geral da ARES-PCJ

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464 – 02/12/2022 	3

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464, DE 02 DE DEZEMBRODE 2022

ANEXO I

| ANO | MÊS | CPF 2º TA (R$ mil dez/16) | CPF Rev. (R$ mil dez/16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | jan/23 | 2.907 | 1.570 |
| 10 | fev/23 | 2.907 | 1.570 |
| 10 | mar/23 | 2.907 | 1.570 |
| 10 | abr/23 | 2.907 | 1.570 |
| 10 | mai/23 | 2.907 | 1.570 |
| 10 | jun/23 | 2.907 | 1.570 |
| 11 | jul/23 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | ago/23 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | set/23 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | out/23 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | nov/23 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | dez/23 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | jan/24 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | fev/24 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | mar/24 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | abr/24 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | mai/24 | 3.060 | 1.570 |
| 11 | jun/24 | 3.060 | 1.570 |
| 12 | jul/24 | 3.060 | 1.570 |
| 12 | ago/24 | 3.060 | 1.570 |
| 12 | set/24 | 3.060 | 1.570 |
| 12 | out/24 | 3.060 | 1.570 |
| 12 | nov/24 | 3.060 | 1.570 |
| 12 | dez/24 | 3.060 | 1.570 |
| 12 | jan/25 | 3.060 | 1.648 |
| 12 | fev/25 | 3.060 | 1.648 |
| 12 | mar/25 | 3.060 | 1.648 |
| 12 | abr/25 | 3.060 | 1.648 |
| 12 | mai/25 | 3.060 | 1.648 |
| 12 | jun/25 | 3.060 | 1.648 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464 – 02/12/2022 	4

| ANO | MÊS | CPF 2º TA (R$ mil dez/16) | CPF Rev. (R$ mil dez/16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | jul/25 | 3.060 | 1.648 |
| 13 | ago/25 | 3.060 | 1.648 |
| 13 | set/25 | 3.060 | 1.648 |
| 13 | out/25 | 3.060 | 1.648 |
| 13 | nov/25 | 3.060 | 1.648 |
| 13 | dez/25 | 3.060 | 1.648 |
| 13 | jan/26 | 3.060 | 1.731 |
| 13 | fev/26 | 3.060 | 1.731 |
| 13 | mar/26 | 3.060 | 1.731 |
| 13 | abr/26 | 3.060 | 1.731 |
| 13 | mai/26 | 3.060 | 1.731 |
| 13 | jun/26 | 3.060 | 1.731 |
| 14 | jul/26 | 3.060 | 1.731 |
| 14 | ago/26 | 3.060 | 1.731 |
| 14 | set/26 | 3.060 | 1.731 |
| 14 | out/26 | 3.060 | 1.731 |
| 14 | nov/26 | 3.060 | 1.731 |
| 14 | dez/26 | 3.060 | 1.731 |
| 14 | jan/27 | 3.060 | 1.939 |
| 14 | fev/27 | 3.060 | 1.939 |
| 14 | mar/27 | 3.060 | 1.939 |
| 14 | abr/27 | 3.060 | 1.939 |
| 14 | mai/27 | 3.060 | 1.939 |
| 14 | jun/27 | 3.060 | 1.939 |
| 15 | jul/27 | 3.060 | 1.939 |
| 15 | ago/27 | 3.060 | 1.939 |
| 15 | set/27 | 3.060 | 1.939 |
| 15 | out/27 | 3.060 | 1.939 |
| 15 | nov/27 | 3.060 | 1.939 |
| 15 | dez/27 | 3.060 | 1.939 |
| 15 | jan/28 | 3.060 | 2.173 |
| 15 | fev/28 | 3.060 | 2.173 |
| 15 | mar/28 | 3.060 | 2.173 |
| 15 | abr/28 | 3.060 | 2.173 |
| 15 | mai/28 | 3.060 | 2.173 |
| 15 | jun/28 | 3.060 | 2.173 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464 – 02/12/2022 	5

| ANO | MÊS | CPF 2º TA (R$ mil dez/16) | CPF Rev. (R$ mil dez/16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | jul/28 | 3.060 | 2.173 |
| 16 | ago/28 | 3.060 | 2.173 |
| 16 | set/28 | 3.060 | 2.173 |
| 16 | out/28 | 3.060 | 2.173 |
| 16 | nov/28 | 3.060 | 2.173 |
| 16 | dez/28 | 3.060 | 2.173 |
| 16 | jan/29 | 3.060 | 2.436 |
| 16 | fev/29 | 3.060 | 2.436 |
| 16 | mar/29 | 3.060 | 2.436 |
| 16 | abr/29 | 3.060 | 2.436 |
| 16 | mai/29 | 3.060 | 2.436 |
| 16 | jun/29 | 3.060 | 2.436 |
| 17 | jul/29 | 3.060 | 2.436 |
| 17 | ago/29 | 3.060 | 2.436 |
| 17 | set/29 | 3.060 | 2.436 |
| 17 | out/29 | 3.060 | 2.436 |
| 17 | nov/29 | 3.060 | 2.436 |
| 17 | dez/29 | 3.060 | 2.436 |
| 17 | jan/30 | 3.060 | 2.729 |
| 17 | fev/30 | 3.060 | 2.729 |
| 17 | mar/30 | 3.060 | 2.729 |
| 17 | abr/30 | 3.060 | 2.729 |
| 17 | mai/30 | 3.060 | 2.729 |
| 17 | jun/30 | 3.060 | 2.729 |
| 18 | jul/30 | 3.060 | 2.729 |
| 18 | ago/30 | 3.060 | 2.729 |
| 18 | set/30 | 3.060 | 2.729 |
| 18 | out/30 | 3.060 | 2.729 |
| 18 | nov/30 | 3.060 | 2.729 |
| 18 | dez/30 | 3.060 | 2.729 |
| 18 | jan/31 | 3.060 | 3.059 |
| 18 | fev/31 | 3.060 | 3.059 |
| 18 | mar/31 | 3.060 | 3.059 |
| 18 | abr/31 | 3.060 | 3.059 |
| 18 | mai/31 | 3.060 | 3.059 |
| 18 | jun/31 | 3.060 | 3.059 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464 – 02/12/2022 	6

| ANO | MÊS | CPF 2º TA (R$ mil dez/16) | CPF Rev. (R$ mil dez/16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | jul/31 | 3.060 | 3.059 |
| 19 | ago/31 | 3.060 | 3.059 |
| 19 | set/31 | 3.060 | 3.059 |
| 19 | out/31 | 3.060 | 3.059 |
| 19 | nov/31 | 3.060 | 3.059 |
| 19 | dez/31 | 3.060 | 3.059 |
| 19 | jan/32 | 3.060 | 3.427 |
| 19 | fev/32 | 3.060 | 3.427 |
| 19 | mar/32 | 3.060 | 3.427 |
| 19 | abr/32 | 3.060 | 3.427 |
| 19 | mai/32 | 3.060 | 3.427 |
| 19 | jun/32 | 3.060 | 3.427 |
| 20 | jul/32 | 3.060 | 3.427 |
| 20 | ago/32 | 3.060 | 3.427 |
| 20 | set/32 | 3.060 | 3.427 |
| 20 | out/32 | 3.060 | 3.427 |
| 20 | nov/32 | 3.060 | 3.427 |
| 20 | dez/32 | 3.060 | 3.427 |
| 20 | jan/33 | 3.060 | 3.841 |
| 20 | fev/33 | 3.060 | 3.841 |
| 20 | mar/33 | 3.060 | 3.841 |
| 20 | abr/33 | 3.060 | 3.841 |
| 20 | mai/33 | 3.060 | 3.841 |
| 20 | jun/33 | 3.060 | 3.841 |
| 21 | jul/33 | 3.060 | 3.841 |
| 21 | ago/33 | 3.060 | 3.841 |
| 21 | set/33 | 3.060 | 3.841 |
| 21 | out/33 | 3.060 | 3.841 |
| 21 | nov/33 | 3.060 | 3.841 |
| 21 | dez/33 | 3.060 | 3.841 |
| 21 | jan/34 | 3.060 | 4.304 |
| 21 | fev/34 | 3.060 | 4.304 |
| 21 | mar/34 | 3.060 | 4.304 |
| 21 | abr/34 | 3.060 | 4.304 |
| 21 | mai/34 | 3.060 | 4.304 |
| 21 | jun/34 | 3.060 | 4.304 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464 – 02/12/2022 	7

| ANO | MÊS | CPF 2º TA (R$ mil dez/16) | CPF Rev. (R$ mil dez/16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | jul/34 | 3.060 | 4.304 |
| 22 | ago/34 | 3.060 | 4.304 |
| 22 | set/34 | 3.060 | 4.304 |
| 22 | out/34 | 3.060 | 4.304 |
| 22 | nov/34 | 3.060 | 4.304 |
| 22 | dez/34 | 3.060 | 4.304 |
| 22 | jan/35 | 3.060 | 4.823 |
| 22 | fev/35 | 3.060 | 4.823 |
| 22 | mar/35 | 3.060 | 4.823 |
| 22 | abr/35 | 3.060 | 4.823 |
| 22 | mai/35 | 3.060 | 4.823 |
| 22 | jun/35 | 3.060 | 4.823 |
| 23 | jul/35 | 3.060 | 4.823 |
| 23 | ago/35 | 3.060 | 4.823 |
| 23 | set/35 | 3.060 | 4.823 |
| 23 | out/35 | 3.060 | 4.823 |
| 23 | nov/35 | 3.060 | 4.823 |
| 23 | dez/35 | 3.060 | 4.823 |
| 23 | jan/36 | 3.060 | 5.405 |
| 23 | fev/36 | 3.060 | 5.405 |
| 23 | mar/36 | 3.060 | 5.405 |
| 23 | abr/36 | 3.060 | 5.405 |
| 23 | mai/36 | 3.060 | 5.405 |
| 23 | jun/36 | 3.060 | 5.405 |
| 24 | jul/36 | 3.060 | 5.405 |
| 24 | ago/36 | 3.060 | 5.405 |
| 24 | set/36 | 3.060 | 5.405 |
| 24 | out/36 | 3.060 | 5.405 |
| 24 | nov/36 | 3.060 | 5.405 |
| 24 | dez/36 | 3.060 | 5.405 |
| 24 | jan/37 | 3.060 | 6.057 |
| 24 | fev/37 | 3.060 | 6.057 |
| 24 | mar/37 | 3.060 | 6.057 |
| 24 | abr/37 | 3.060 | 6.057 |
| 24 | mai/37 | 3.060 | 6.057 |
| 24 | jun/37 | 3.060 | 6.057 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464 – 02/12/2022 	8

| ANO | MÊS | CPF 2º TA (R$ mil dez/16) | CPF Rev. (R$ mil dez/16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | jul/37 | 3.060 | 6.057 |
| 25 | ago/37 | 3.060 | 6.057 |
| 25 | set/37 | 3.060 | 6.057 |
| 25 | out/37 | 3.060 | 6.057 |
| 25 | nov/37 | 3.060 | 6.057 |
| 25 | dez/37 | 3.060 | 6.057 |
| 25 | jan/38 | 3.060 | 6.788 |
| 25 | fev/38 | 3.060 | 6.788 |
| 25 | mar/38 | 3.060 | 6.788 |
| 25 | abr/38 | 3.060 | 6.788 |
| 25 | mai/38 | 3.060 | 6.788 |
| 25 | jun/38 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | jul/38 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | ago/38 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | set/38 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | out/38 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | nov/38 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | dez/38 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | jan/39 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | fev/39 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | mar/39 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | abr/39 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | mai/39 | 3.060 | 6.788 |
| 26 | jun/39 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | jul/39 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | ago/39 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | set/39 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | out/39 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | nov/39 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | dez/39 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | jan/40 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | fev/40 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | mar/40 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | abr/40 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | mai/40 | 3.060 | 6.788 |
| 27 | jun/40 | 3.060 | 6.788 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464 – 02/12/2022 	9

| ANO | MÊS | CPF 2º TA (R$ mil dez/16) | CPF Rev. (R$ mil dez/16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | jul/40 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | ago/40 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | set/40 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | out/40 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | nov/40 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | dez/40 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | jan/41 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | fev/41 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | mar/41 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | abr/41 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | mai/41 | 3.060 | 6.788 |
| 28 | jun/41 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | jul/41 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | ago/41 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | set/41 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | out/41 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | nov/41 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | dez/41 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | jan/42 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | fev/42 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | mar/42 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | abr/42 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | mai/42 | 3.060 | 6.788 |
| 29 | jun/42 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | jul/42 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | ago/42 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | set/42 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | out/42 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | nov/42 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | dez/42 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | jan/43 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | fev/43 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | mar/43 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | abr/43 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | mai/43 | 3.060 | 6.788 |
| 30 | jun/43 | 3.060 | 6.788 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 464 – 02/12/2022 	10