RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576, DE 08 DE AGOSTO DE 2024

Dispõe sobre a revisão ordinária do Contrato de Concessão da Gestão dos Sistemas e Serviços de Saneamento Básico de Água e Esgotos Sanitários do município de Limeira – SP

A DIRETORIA EXECUTIVA DA ARES-PCJ - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA PCJ), no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 32ª, inciso IV, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público e o art. 29, inciso IV, do Estatuto Social da ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, no Decreto Federal nº 7.217, de 21/06/2010 e na Lei municipal nº 5.157, de 26 de agosto de 2013, pela qual o Município de Limeira delegou o exercício das competências municipais de regulação econômica e de fiscalização da qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ);

Que, através da Concorrência nº 07/1994, o Município de Limeira firmou o Contrato de Concessão da Gestão dos Sistemas e Serviços de Saneamento Básico de Água e Esgotos Sanitários, tendo por Concessionária a empresa BRK Ambiental Limeira S/A;

Que a Concessionária BRK Ambiental Limeira S/A, através do Ofício OF-ADC-201-23-DC, formalizou pedido de revisão ordinária do Contrato de Concessão;

Que o art. 51 do Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei Federal nº 11.445/2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) e a Seção IV da Resolução ARES-PCJ nº 303/2019 preveem a revisão ordinária do contrato como condição básica para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro;

Que, através do Processo Administrativo ARES-PCJ nº 141/2023, a Agência Reguladora PCJ, por força do disposto na Lei federal nº 11.445/2007, avaliou o pleito de revisão ordinária do Contrato de Concessão e emitiu o Parecer Consolidado nº 18/2024-CRO;

Que o Parecer Consolidado nº 18/2024-CRO indicou variação da Taxa Interna de Retorno (TIR) contratada de 10,00% para 9,88%, em desfavor da concessionária (0,12% inferior à rentabilidade pactuada em contrato), compensável a partir de um reajuste tarifário de 2,15% (dois inteiros e quinze centésimos por cento) a partir do mês de setembro de 2024;

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	1

Que em face do disposto no §1º do Art. 1º da Resolução ARES-PCJ nº 287/2019 (que dispôs sobre o reajuste da Tarifa Referencial de Água (TRA) e da Tarifa Referencial de Esgoto (TRE) no ano de 2019) Poder Concedente e Concessionária firmaram acordo de parcelamento do reajuste, com previsão de aplicação da parcela restante de 4% por ocasião do próximo procedimento de Revisão Ordinária do Contrato;

Que, através do Aviso (Edital) de Consulta Pública nº 01/2024, foi realizada Consulta Pública sobre a Revisão Ordinária do Contrato de Concessão entre os dias 15/07/2024 e 05/08/2024, para abertura de espaço para opiniões e participação da sociedade, referente à revisão ordinária do Contrato de Concessão;

Que, através do Aviso (Edital) de Audiência Pública nº 01/2024, foi realizada Audiência Pública sobre a Revisão Ordinária do Contrato de Concessão no dia 08/08/2024, no Auditório Municipal do Edifício Prada (Paço Municipal), com objetivo de ouvir a opinião da sociedade e recolher dos interessados as contribuições e sugestões pertinentes;

Que o CRCS - Conselho de Regulação e Controle Social do Município de Limeira, instituído pelo Decreto Municipal nº 5.210/2013, e seus membros nomeados pelo Decreto nº 139/2024, reunido na manhã do dia 08 de agosto de 2024, apreciou o Parecer Consolidado ARES-PCJ nº 18/2024-CRO, contendo as análises e conclusões acerca da Revisão Ordinária do Contrato de Concessão e o índice proposto para o reequilíbrio dos valores das Tarifas de Água e Esgoto praticados pela empresa concessionária BRK Ambiental Limeira S/A, e;

Que, em face do cumprimento de todas as etapas do processo de revisão ordinária do Contrato de Concessão da Gestão dos Sistemas e Serviços de Saneamento Básico de Água e Esgotos Sanitários do município de Limeira – SP, conforme rito definido pela Resolução ARES-PCJ nº 303, de 08/08/2019, a Diretoria Executiva da ARES-PCJ, reunida na tarde de 08 de agosto de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º - Revisar os valores da Tarifa Referencial de Água (TRA) e da Tarifa Referencial de Esgoto (TRE) em 2,15% (dois inteiros e quinze centésimos por cento).

Art. 2º - Aplicar a última parcela do Reajuste Tarifário definido pela Resolução ARES-PCJ nº 287/2019, de 4,00% (quatro por cento) sobre os valores da Tarifa Referencial de Água (TRA) e da Tarifa Referencial de Esgoto (TRE).

§ 1º - O índice de reposicionamento tarifário correspondente à aplicação acumulada dos índices dispostos nos Artigos 1º e 2º é de 6,24% (seis inteiros e vinte e quatro centésimos por cento).

§ 2º - Os valores da Tarifa Referencial de Água (TRA) e da Tarifa Referencial de Esgoto (TRE), praticados pela empresa BRK Ambiental Limeira S/A passarão dos atuais R$ 7,02 (sete reais e dois centavos), para R$ 7,46 (sete reais e quarenta e seis centavos).

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	2

Art. 3º - Fixar, em função do reajuste da Tarifa Referencial de Água (TRA) e da Tarifa Referencial de Esgoto (TRE), os novos valores para as Tarifas de Água e Esgoto, em todas as faixas e categorias de consumo, conforme Tabela 1, do Anexo I, desta Resolução.

Art. 4º - Fixar, em função do reajuste da Tarifa Referencial de Esgoto (TRE), os novos valores para a parcela relativa ao Grau Poluente do Efluente, conforme Tabela 2, do Anexo I, desta Resolução.

Art. 5º - Atualizar o Fluxo de Caixa de Referência do Contrato de Concessão em alinhamento aos resultados da Revisão Ordinária, conforme Anexo II desta Resolução.

Art. 6º - Atualizar o Cronograma Financeiro de Investimentos do Contrato de Concessão em alinhamento aos resultados da Revisão Ordinária, conforme Anexo III desta Resolução.

Art. 7º - Os novos valores estabelecidos por esta Resolução somente serão praticados pela BRK Ambiental Limeira S/A após 30 (trinta) dias da publicação desta Resolução, na íntegra, na imprensa oficial, ou em jornal de circulação no Município de Limeira, conforme determina o Art. 39, da Lei Federal nº 11.445/2007.

Parágrafo único. A BRK Ambiental Limeira S/A somente realizará as leituras/medições e as emissões das respectivas Contas/Faturas com os novos valores das Tarifas de Água e Esgoto, ora reajustados, obedecido o prazo estabelecido no caput deste artigo.

Art. 8º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI 
Diretor Geral

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	3

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576, DE 08 DE AGOSTO DE 2024 ANEXO I 
TABELA 1 - VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO

| CATEGORIAS DE USO | CLASSES DE CONSUMO |  | TARIFAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CÓDIGO | FAIXA (m3/mês.econ) | AGUA (R$/m³) | ESGOTO (R$/m³) |
| RESIDENCIAL | R1 | 0 a 10 | 3,36 | 3,36 |
|  | R2 | 11 a 15 | 4,63 | 4,63 |
|  | R3 | 16 a 30 | 9,18 | 9,18 |
|  | R4 | 31 a 60 | 11,94 | 11,94 |
|  | R5 | 61 a 100 | 14,92 | 14,92 |
|  | R6 | Acima de 100 | 18,65 | 18,65 |
| RESIDENCIAL POPULAR | RP1 | 0 a 10 | 1,49 | 1,49 |
|  | RP2 | 11 a 15 | 1,49 | 1,49 |
|  | RP3 | 16 a 30 | 6,34 | 6,34 |
|  | RP4 | 31 a 60 | 11,19 | 11,19 |
|  | RP5 | 61 a 100 | 14,92 | 14,92 |
|  | RP6 | Acima de 100 | 18,65 | 18,65 |
| COMERCIAL | C1 | 0 a 10 | 7,46 | 7,46 |
|  | C2 | 11 a 15 | 11,19 | 11,19 |
|  | C3 | 16 a 30 | 11,19 | 11,19 |
|  | C4 | 31 a 60 | 18,65 | 18,65 |
|  | C5 | 61 a 100 | 26,11 | 26,11 |
|  | C6 | Acima de 100 | 33,57 | 33,57 |
| INDUSTRIAL | I1 | 0 a 10 | 7,46 | 7,46 |
|  | I2 | 11 a 15 | 7,46 | 7,46 |
|  | I3 | 16 a 30 | 11,94 | 11,94 |
|  | I4 | 31 a 60 | 19,40 | 19,40 |
|  | I5 | 61 a 100 | 26,86 | 26,86 |
|  | I6 | Acima de 100 | 34,32 | 34,32 |
| PÚBLICA | P1 | 0 a 10 | 4,48 | 4,48 |
|  | P2 | 11 a 15 | 8,21 | 8,21 |
|  | P3 | 16 a 30 | 8,21 | 8,21 |
|  | P4 | 31 a 60 | 11,94 | 11,94 |
|  | P5 | 61 a 100 | 18,65 | 18,65 |
|  | P6 | Acima de 100 | 22,38 | 22,38 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	4

EXEMPLO DE CÁLCULO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (VALORES DA CATEGORIA RESIDENCIAL)

1) Tarifa de Água 
As Tarifas de Água são cobradas em forma de cascata, ou seja, cada faixa com valores em reais, como nos exemplos abaixo, com consumos de até 10 m³.

a)Categoria Residencial (Consumo até 10 m³) 	Tarifa de Água Mínima = 10 m3 x 3,36 = R$ 33,60

2) Tarifa de Esgoto 
As Tarifas de Esgoto também são cobradas em forma de cascata e são equivalentes a 100% das Tarifas de Água, observadas as mesmas categorias e faixas de consumo.

a)Categoria Residencial (Consumo até 10 m³) 
	Tarifa de Esgoto Mínima = 10 m3 x 3,36 = R$ 33,60

3) Tarifa Total (Água + Esgoto) 
A Tarifa Total é a somatória dos resultados da Tarifa de Água e da Tarifa de Esgoto, observadas as mesmas Categorias e Faixas de Consumo.

a)Categoria Residencial (Consumo até 10 m³) 
Tarifa Total Mínima = (Tarifa de Água = R$ 33,60) + (Tarifa de Esgoto = R$ 33,60) Tarifa Total Mínima = R$ 33,60 + R$ 33,60 
Tarifa Total Mínima = R$ 67,20

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	5

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576, DE 08 DE AGOSTO DE 2024 
ANEXO I 
TABELA 2 - PARCELA RELATIVA AO GRAU POLUENTE DO EFLUENTE, EM R$/KG

EQUAÇÃO TARIFÁRIA GERAL

ETG = (A + B + C) Onde: ETG = Equação Tarifária Geral A = Valor relativo à concentração média mensal de MO x vazão medida mensal x 1 TRE B = Valor relativo à concentração média mensal de SST x vazão medida mensal x 1 TRE C = Valor relativo à concentração média mensal de SIT x vazão medida mensal x 100TRE

MO (Matéria Orgânica): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, em relação ao previsto na presente norma, em Kgl/m3, de matéria orgânica (MO) conforme a seguinte equação: (2 x DBO5 a 20° C + DQO) /3

SST (Sólidos Suspensos Totais): Concentração média mensal excedente nos dias trabalhados, em relação ao previsto na presente norma, em Kg/m3, de Sólidos Suspensos Totais.

SIT (Substâncias Inibidoras e Tóxicas ao Processo de Tratamento): Concentração média mensal (Kg/m3) excedente nos dias trabalhados, em relação ao previsto para cada um dos parâmetros constantes nas normas internas do concessionário.

Legenda: 
 TRE: Taxa Referencial de Esgoto dada em R$/kg.

DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio, durante 5 dias, a 20o C.   DQO: Demanda Química de Oxigênio.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	6

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576, DE 08 DE AGOSTO DE 2024 ANEXO II 
FLUXO DE CAIXA DE REFERÊNCIA

| Ano |  | Receita |  |  | Despesa Operacional | Cobrança do uso do solo | Outras Rec./Desp. | Deprec. | Outorga SAAE / ARES-PCJ |  | Result. Antes do IR | IR |  | Result. após IR | Investimentos |  |  |  | Caixa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bruta | Impostos | Líquida |  |  |  |  | Alíquota | Total |  | Alíquota | Total |  | Água | Esgoto | Outros | Total | Líquido (s/ Deprec.) | Acumulado |
| 0 | 1995 | 9.103 | -5,68% | 8.586 | 8.860 | - | 571 | 8 | 0,00% | - | - 853 | -10,90% | 93 | - 946 | 4.598 | 27 | 626 | 5.250 | - 6.188 | - 6.188 |
| 1 | 1996 | 16.239 | -6,14% | 15.241 | 13.493 | - | 616 | 1.098 | 0,00% | - | 35 | 114,57% | 40 | - 5 | 2.261 | 934 | - | 3.195 | - 2.102 | - 8.291 |
| 2 | 1997 | 16.963 | -5,44% | 16.041 | 12.903 | - | 815 | 1.294 | 0,00% | - | 1.030 | 14,94% | 154 | 876 | 1.303 | 631 | 582 | 2.517 | - 347 | - 8.638 |
| 3 | 1998 | 16.551 | -4,48% | 15.809 | 12.476 | - | 1.646 | 1.531 | 0,00% | - | 157 | 14,62% | 23 | 134 | 2.011 | 295 | 176 | 2.481 | - 816 | - 9.454 |
| 4 | 1999 | 15.387 | -5,63% | 14.521 | 10.202 | - | 5.298 | 1.582 | 0,00% | - | - 2.561 | 6,68% | - 171 | - 2.390 | 638 | 246 | 308 | 1.192 | - 2.000 | - 11.454 |
| 5 | 2000 | 14.260 | -5,66% | 13.453 | 9.743 | - | 1.623 | 1.563 | 0,00% | - | 524 | 17,72% | 93 | 431 | 812 | 182 | 110 | 1.104 | 890 | - 10.565 |
| 6 | 2001 | 17.580 | -5,53% | 16.608 | 9.742 | - | 2.916 | 1.399 | 8,60% | 1.428 | 1.123 | -30,29% | - 340 | 1.463 | 2.291 | 515 | 125 | 2.932 | - 70 | - 10.634 |
| 7 | 2002 | 19.728 | -5,54% | 18.634 | 10.956 | - | 5.090 | 1.462 | 9,19% | 1.713 | - 587 | 59,55% | - 349 | - 237 | 1.891 | 3.138 | 161 | 5.190 | - 3.966 | - 14.600 |
| 8 | 2003 | 22.627 | -5,86% | 21.302 | 13.617 | - | - 211 | 1.614 | 9,08% | 1.935 | 4.347 | 36,93% | 1.605 | 2.742 | 2.240 | 2.556 | 281 | 5.077 | - 721 | - 15.321 |
| 9 | 2004 | 22.438 | -5,77% | 21.143 | 13.643 | - | 938 | 1.813 | 9,06% | 1.916 | 2.834 | 36,28% | 1.028 | 1.806 | 841 | 3.822 | 199 | 4.862 | - 1.244 | - 16.565 |
| 10 | 2005 | 23.607 | -5,90% | 22.215 | 14.789 | - | 881 | 2.370 | 9,11% | 2.024 | 2.151 | 33,94% | 730 | 1.421 | 564 | 2.186 | 105 | 2.854 | 937 | - 15.628 |
| 11 | 2006 | 24.832 | -5,94% | 23.358 | 14.927 | - | 973 | 2.285 | 9,26% | 2.162 | 3.010 | 23,98% | 722 | 2.288 | 862 | 1.042 | 130 | 2.034 | 2.540 | - 13.089 |
| 12 | 2007 | 27.578 | -6,57% | 25.765 | 15.965 | 227 | 274 | 2.141 | 9,50% | 2.447 | 4.711 | 33,63% | 1.584 | 3.127 | 815 | 3.371 | 420 | 4.606 | 662 | - 12.427 |
| 13 | 2008 | 27.913 | -7,84% | 25.725 | 16.458 | 43 | 728 | 2.323 | 9,51% | 2.446 | 3.727 | 32,89% | 1.226 | 2.501 | 1.551 | 2.534 | 1.986 | 6.071 | - 1.247 | - 13.674 |
| 14 | 2009 | 27.887 | -10,57% | 24.938 | 15.723 | 167 | 102 | 2.345 | 9,60% | 2.393 | 4.208 | 41,69% | 1.755 | 2.454 | 2.457 | 518 | 1.491 | 4.467 | 331 | - 13.343 |
| 15 | 2010 | 29.835 | -10,62% | 26.665 | 17.341 | 262 | - 9 | 2.450 | 9,50% | 2.533 | 4.089 | 26,71% | 1.092 | 2.997 | 164 | 3.292 | 1.224 | 4.680 | 766 | - 12.576 |
| 16 | 2011 | 30.597 | -9,36% | 27.734 | 16.042 | 288 | 598 | 3.264 | 9,50% | 2.635 | 4.908 | 20,20% | 991 | 3.916 | 1.917 | 2.067 | 860 | 4.844 | 2.336 | - 10.241 |
| 17 | 2012 | 31.500 | -9,35% | 28.556 | 17.771 | 293 | 393 | 3.044 | 9,50% | 2.713 | 4.343 | 30,43% | 1.321 | 3.021 | 2.169 | 1.366 | 864 | 4.398 | 1.667 | - 8.574 |
| 18 | 2013 | 31.499 | -9,34% | 28.557 | 18.747 | 299 | 500 | 2.681 | 9,50% | 2.713 | 3.618 | 25,88% | 936 | 2.681 | 1.372 | 2.824 | 739 | 4.935 | 428 | - 8.146 |
| 19 | 2014 | 29.119 | -9,52% | 26.346 | 22.311 | 280 | 612 | 2.256 | 9,90% | 2.503 | - 1.615 | 18,59% | - 300 | - 1.315 | 897 | 3.879 | 546 | 5.322 | - 4.381 | - 12.527 |
| 20 | 2015 | 30.520 | -10,85% | 27.209 | 19.778 | 74 | 492 | 1.979 | 9,80% | 2.610 | 2.276 | 30,85% | 702 | 1.574 | 249 | 1.425 | 817 | 2.492 | 1.061 | - 11.466 |
| 21 | 2016 | 34.348 | -9,25% | 31.171 | 18.170 | 314 | 396 | 1.714 | 9,80% | 3.523 | 7.054 | 34,00% | 2.398 | 4.655 | 1.263 | 2.298 | 637 | 4.198 | 2.171 | - 9.295 |
| 22 | 2017 | 41.789 | -9,25% | 37.924 | 18.725 | 317 | 410 | 2.464 | 9,80% | 3.717 | 12.292 | 34,00% | 4.179 | 8.112 | 4.241 | 4.030 | 667 | 8.938 | 1.638 | - 7.657 |
| 23 | 2018 | 43.043 | -9,25% | 39.061 | 19.364 | 320 | 424 | 3.363 | 9,80% | 3.828 | 11.762 | 34,00% | 3.999 | 7.763 | 9.450 | 14.788 | 614 | 24.852 | - 13.726 | - 21.383 |
| 24 | 2019 | 43.205 | -9,25% | 39.208 | 23.408 | 324 | 438 | 3.555 | 9,80% | 3.842 | 7.642 | 34,00% | 2.598 | 5.044 | 2.895 | 70 | 718 | 3.683 | 4.916 | - 16.467 |
| 25 | 2020 | 45.221 | -9,25% | 41.038 | 24.143 | 327 | 451 | 3.755 | 9,80% | 4.022 | 8.340 | 34,00% | 2.835 | 5.504 | 1.485 | 1.226 | 743 | 3.454 | 5.805 | - 10.662 |
| 26 | 2021 | 48.213 | -9,25% | 43.754 | 24.864 | 330 | 465 | 3.908 | 9,80% | 4.288 | 9.899 | 34,00% | 3.366 | 6.534 | 2.080 | - | 539 | 2.619 | 7.823 | - 2.839 |
| 27 | 2022 | 52.877 | -9,25% | 47.986 | 25.569 | 333 | 478 | 4.021 | 9,80% | 4.703 | 12.883 | 34,00% | 4.380 | 8.503 | 1.177 | - | 667 | 1.844 | 10.679 | 7.840 |
| 28 | 2023 | 55.776 | -9,25% | 50.617 | 26.258 | 337 | 491 | 4.092 | 9,80% | 4.960 | 14.479 | 34,00% | 4.923 | 9.556 | 572 | 1.226 | 591 | 2.389 | 11.259 | 19.099 |
| 29 | 2024 | 58.407 | -9,25% | 53.004 | 26.930 | 340 | 503 | 4.205 | 9,35% | 4.956 | 16.070 | 34,00% | 5.464 | 10.606 | 1.061 | - | 625 | 1.686 | 13.125 | 32.224 |
| 30 | 2025 | 62.331 | -9,25% | 56.565 | 27.585 | 343 | 515 | 4.430 | 9,35% | 5.289 | 18.402 | 34,00% | 6.257 | 12.146 | 2.679 | - | 511 | 3.190 | 13.386 | 45.610 |
| 31 | 2026 | 63.766 | -9,25% | 57.868 | 28.222 | 347 | 527 | 4.551 | 9,35% | 5.411 | 18.810 | 34,00% | 6.395 | 12.415 | 1.018 | 61 | 554 | 1.632 | 15.334 | 60.943 |
| 32 | 2027 | 65.161 | -9,25% | 59.134 | 28.841 | 350 | 539 | 4.684 | 9,35% | 5.529 | 19.191 | 34,00% | 6.525 | 12.666 | 1.013 | - | 583 | 1.595 | 15.755 | 76.698 |
| 33 | 2028 | 66.515 | -9,25% | 60.363 | 29.442 | 354 | 550 | 4.778 | 9,35% | 5.644 | 19.595 | 34,00% | 6.662 | 12.933 | 435 | - | 554 | 989 | 16.722 | 93.420 |
| 34 | 2029 | 67.829 | -9,25% | 61.554 | 30.024 | 357 | 561 | 4.878 | 9,35% | 5.755 | 19.978 | 34,00% | 6.792 | 13.185 | 428 | - | 574 | 1.002 | 17.062 | 110.482 |
| 35 | 2030 | 69.101 | -9,25% | 62.709 | 30.589 | 361 | 571 | 5.009 | 9,35% | 5.863 | 20.315 | 34,00% | 6.907 | 13.408 | 645 | 2.782 | 542 | 3.969 | 14.448 | 124.931 |
| 36 | 2031 | 70.332 | -9,25% | 63.826 | 31.136 | 365 | 582 | 5.131 | 9,35% | 5.968 | 20.646 | 34,00% | 7.020 | 13.626 | 428 | 968 | 554 | 1.950 | 16.807 | 141.738 |
| 37 | 2032 | 71.535 | -9,25% | 64.918 | 31.669 | 368 | 592 | 5.213 | 9,35% | 6.070 | 21.006 | 34,00% | 7.142 | 13.864 | - | - | 574 | 574 | 18.503 | 160.241 |
| 38 | 2033 | 72.673 | -9,25% | 65.951 | 32.174 | 372 | 601 | 5.314 | 9,35% | 6.166 | 21.323 | 34,00% | 7.250 | 14.073 | - | - | 603 | 603 | 18.784 | 179.025 |
| 39 | 2034 | 73.783 | -9,25% | 66.958 | 32.667 | 376 | 610 | 5.425 | 9,35% | 6.261 | 21.620 | 34,00% | 7.351 | 14.269 | - | - | 554 | 554 | 19.140 | 198.165 |
| 40 | 2035 | 74.854 | -9,25% | 67.930 | 33.142 | 379 | 619 | 5.622 | 9,35% | 6.351 | 21.816 | 34,00% | 7.418 | 14.399 | 257 | - | 531 | 788 | 19.232 | 217.398 |
| 41 | 2036 | 75.886 | -9,25% | 68.867 | 33.600 | 383 | 628 | 5.806 | 9,35% | 6.439 | 22.010 | 34,00% | 7.484 | 14.527 | - | - | 554 | 554 | 19.779 | 237.177 |
| 42 | 2037 | 76.880 | -9,25% | 69.769 | 34.041 | 387 | 636 | 6.084 | 9,35% | 6.523 | 22.098 | 34,00% | 7.513 | 14.584 | - | - | 555 | 555 | 20.113 | 257.290 |
| 43 | 2038 | 77.837 | -9,25% | 70.637 | 34.466 | 391 | 644 | 6.980 | 9,35% | 6.605 | 21.552 | 34,00% | 7.328 | 14.224 | 107 | - | 789 | 896 | 20.308 | 277.598 |
| 44 | 2039 | 32.774 | -9,25% | 29.742 | 14.486 | 164 | 271 | 8.185 | 9,35% | 2.781 | 3.854 | 34,00% | 1.311 | 2.544 | 646 | - | - | 646 | 10.083 | 287.681 |
| Total |  | 1.929.899 1.758.960 |  |  | 965.002 | 10.170 | 37.347 | 153.665 | 158.664 |  | 434.112 | 146.431 |  | 287.681 | 63.785 64.296 25.584 153.665 |  |  |  | 287.681 |  |

| TIR | 10,0% |
| --- | --- |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	7

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576, DE 08 DE AGOSTO DE 2024 			ANEXO III 
		CRONOGRAMA FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS (2017 – 2039) 1995 R$ mil reais

|  | ITEM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4.241,13 | 9.450,43 | 2.894,97 | 1.484,93 | 2.079,76 | 1.176,82 |
| 1.1 | Captação e Adução de Água Bruta | 1.719,12 | 3.249,64 | 1.356,55 | 1.420,74 | 64,19 | 64,19 |
| 1.2 | Produção de Água Tratada | 849,23 | 3.266,63 | 383,00 | - | 556,31 | - |
| 1.3 | Distribuição de Água - Adutoras, Redes, Reservatórios e Elevatórias | 1.672,78 | 2.934,16 | 1.155,42 | 64,19 | 1.459,26 | 1.112,63 |
| 2 | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS | 4.030,04 | 14.787,76 | 70,31 | 1.226,25 | - | - |
| 2.1 | BACIA ETE TATU | 1.380,93 | 14.767,58 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ETE Tatu | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Sub-Bacia Barroca Funda | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Sub- Bacia Margem Direita | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Sub- Bacia Margem Esquerda | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Bacia Pires | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Bacia Lagoa Nova | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Bacia Duas Barras | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | BACIA ETE GRAMINHA | 2.282,90 | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Emissários e Coletores Troncos | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Nova ETE Graminha e Emissário | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | BACIA ETE ÁGUA DA SERRA | 206,38 | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Coletores Troncos | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | ETE Água da Serra | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Elevatória | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | AMPLIAÇÕES E MELHORIAS | 159,83 | 20,18 | 70,31 | 1.226,25 | - | - |
| 2.4.1 | De ETEs | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | De Elevatórias | - | - | - | - | - | - |
| 3 | OUTROS INVESTIMENTOS | 666,89 | 613,70 | 717,77 | 743,18 | 538,97 | 667,37 |
| 3.1 | Sistema de Abastecimento de Água | 272,11 | 210,94 | 188,89 | 170,68 | 169,78 | 170,68 |
| 3.1.1 | Equipamentos para Combate a Perdas | 45,52 | 3,69 | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Equipamentos para Produção de Água e Laboratórios | 15,24 | 17,70 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| 3.1.3 | Equipamentos de Monitoramento | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Equipamentos para Manutenção de Redes | 19,80 | 1,60 | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Adequações aos Requisito Legais Atuais | 16,84 | 19,58 | 18,21 | - | - | - |
| 3.1.6 | Substituição Redes Antigas e Deterioradas | 81,05 | 94,19 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 |
| 3.1.7 | Obras Complementares | 12,97 | 15,07 | 14,02 | 14,02 | 13,12 | 14,02 |
| 3.1.8 | Ampliação de Redes e Ligações | 80,69 | 59,11 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 |
| 3.2 | Sistema de Esgotos Sanitários | 162,43 | 188,75 | 175,59 | 153,51 | 153,51 | 153,51 |
| 3.2.1 | Equipamentos para Tratamento e Laboratórios | 35,98 | 41,82 | 38,90 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 3.2.2 | Substituição Redes Antigas e Deterioradas | 48,63 | 56,51 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 |
| 3.2.3 | Obras Complementares | 12,97 | 15,07 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 3.2.4 | Ampliação de Redes e Ligações | 64,84 | 75,36 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 |
| 3.3 | Diversos | 232,36 | 214,00 | 353,29 | 418,99 | 215,68 | 343,18 |
| 3.3.1 | Substituição de Hidrômetros | 200,93 | 169,32 | 152,55 | 153,50 | 153,03 | 153,03 |
| 3.3.2 | Sofware e Hardware | 31,42 | 36,52 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 |
| 3.3.3 | Veículos e Máquinas | - | 8,17 | - | - | 28,68 | - |
| 3.3.4 | Programa de Renovação de Equipamentos da Operação | - | - | 166,77 | 231,52 | - | 156,18 |
| 3.3.5 | Passarela e Ponte sobre Ribeirão Tatu | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.6 | Interferência em Galerias - Bacia do Tatu e Barroca | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL GERAL | 8.938,06 | 24.851,89 | 3.683,05 | 3.454,36 | 2.618,73 | 1.844,19 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	8

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576, DE 08 DE AGOSTO DE 2024 		ANEXO III 
CRONOGRAMA FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS (2017-2039) - continuação

1995 R$ mil reais

|  | ITEM | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 571,63 | 1.061,15 | 2.679,18 | 1.017,67 | 1.012,51 | 434,72 |
| 1.1 | Captação e Adução de Água Bruta | 64,19 | 160,17 | 1.399,34 | 495,59 | 584,58 | 434,72 |
| 1.2 | Produção de Água Tratada | 213,97 | - | 676,14 | - | - | - |
| 1.3 | Distribuição de Água - Adutoras, Redes, Reservatórios e Elevatórias | 293,47 | 900,98 | 603,70 | 522,08 | 427,93 |  |
| 2 | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS | 1.226,25 | - | - | 60,55 | - | - |
| 2.1 | BACIA ETE TATU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ETE Tatu | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Sub-Bacia Barroca Funda | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Sub- Bacia Margem Direita | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Sub- Bacia Margem Esquerda | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Bacia Pires | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Bacia Lagoa Nova | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Bacia Duas Barras | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | BACIA ETE GRAMINHA | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Emissários e Coletores Troncos | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Nova ETE Graminha e Emissário | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | BACIA ETE ÁGUA DA SERRA | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Coletores Troncos | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | ETE Água da Serra | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Elevatória | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | AMPLIAÇÕES E MELHORIAS | 1.226,25 | - | - | 60,55 | - | - |
| 2.4.1 | De ETEs | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | De Elevatórias | - | - | - | - | - | - |
| 3 | OUTROS INVESTIMENTOS | 591,18 | 624,73 | 511,19 | 553,98 | 582,66 | 553,98 |
| 3.1 | Sistema de Abastecimento de Água | 170,68 | 170,68 | 170,68 | 170,68 | 170,68 | 170,68 |
| 3.1.1 | Equipamentos para Combate a Perdas | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Equipamentos para Produção de Água e Laboratórios | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| 3.1.3 | Equipamentos de Monitoramento | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Equipamentos para Manutenção de Redes | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Adequações aos Requisito Legais Atuais | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Substituição Redes Antigas e Deterioradas | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 |
| 3.1.7 | Obras Complementares | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 3.1.8 | Ampliação de Redes e Ligações | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 |
| 3.2 | Sistema de Esgotos Sanitários | 153,51 | 153,51 | 153,51 | 153,51 | 153,51 | 153,51 |
| 3.2.1 | Equipamentos para Tratamento e Laboratórios | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 3.2.2 | Substituição Redes Antigas e Deterioradas | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 |
| 3.2.3 | Obras Complementares | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 3.2.4 | Ampliação de Redes e Ligações | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 |
| 3.3 | Diversos | 266,99 | 300,54 | 187,00 | 229,79 | 258,47 | 229,79 |
| 3.3.1 | Substituição de Hidrômetros | 153,03 | 153,03 | 153,03 | 153,03 | 153,03 | 153,03 |
| 3.3.2 | Sofware e Hardware | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 |
| 3.3.3 | Veículos e Máquinas | - | 28,68 | - | - | 28,68 | - |
| 3.3.4 | Programa de Renovação de Equipamentos da Operação | 79,99 | 84,86 | - | 42,79 | 42,79 | 42,79 |
| 3.3.5 | Passarela e Ponte sobre Ribeirão Tatu | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.6 | Interferência em Galerias - Bacia do Tatu e Barroca | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL GERAL | 2.389,06 | 1.685,88 | 3.190,37 | 1.632,20 | 1.595,17 | 988,70 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	9

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576, DE 08 DE AGOSTO DE 2024 		ANEXO III 
CRONOGRAMA FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS (2017-2039) - continuação

1995 R$ mil reais

|  | ITEM | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 427,93 | 645,35 | 427,93 | - | - | - |
| 1.1 | Captação e Adução de Água Bruta | 427,93 | 427,93 | 427,93 | - | - | - |
| 1.2 | Produção de Água Tratada | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Distribuição de Água - Adutoras, Redes, Reservatórios e Elevatórias |  | 217,42 | - | - | - | - |
| 2 | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS | - | 2.781,59 | 968,11 | - | - | - |
| 2.1 | BACIA ETE TATU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ETE Tatu | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Sub-Bacia Barroca Funda | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Sub- Bacia Margem Direita | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Sub- Bacia Margem Esquerda | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Bacia Pires | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Bacia Lagoa Nova | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Bacia Duas Barras | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | BACIA ETE GRAMINHA | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Emissários e Coletores Troncos | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Nova ETE Graminha e Emissário | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | BACIA ETE ÁGUA DA SERRA | - | 2.761,41 | 968,11 | - | - | - |
| 2.3.1 | Coletores Troncos | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | ETE Água da Serra | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Elevatória | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | AMPLIAÇÕES E MELHORIAS | - | 20,18 | - | - | - | - |
| 2.4.1 | De ETEs | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | De Elevatórias | - | - | - | - | - | - |
| 3 | OUTROS INVESTIMENTOS | 574,11 | 541,89 | 553,98 | 574,11 | 602,79 | 553,98 |
| 3.1 | Sistema de Abastecimento de Água | 170,68 | 170,68 | 170,68 | 170,68 | 170,68 | 170,68 |
| 3.1.1 | Equipamentos para Combate a Perdas | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Equipamentos para Produção de Água e Laboratórios | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| 3.1.3 | Equipamentos de Monitoramento | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Equipamentos para Manutenção de Redes | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Adequações aos Requisito Legais Atuais | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Substituição Redes Antigas e Deterioradas | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 |
| 3.1.7 | Obras Complementares | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 3.1.8 | Ampliação de Redes e Ligações | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 |
| 3.2 | Sistema de Esgotos Sanitários | 153,51 | 153,51 | 153,51 | 153,51 | 153,51 | 153,51 |
| 3.2.1 | Equipamentos para Tratamento e Laboratórios | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 3.2.2 | Substituição Redes Antigas e Deterioradas | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 |
| 3.2.3 | Obras Complementares | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
| 3.2.4 | Ampliação de Redes e Ligações | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 |
| 3.3 | Diversos | 249,92 | 217,70 | 229,79 | 249,92 | 278,60 | 229,79 |
| 3.3.1 | Substituição de Hidrômetros | 153,03 | 153,03 | 153,03 | 153,03 | 153,03 | 153,03 |
| 3.3.2 | Sofware e Hardware | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 | 33,97 |
| 3.3.3 | Veículos e Máquinas | - | 30,70 | - | - | 28,68 | - |
| 3.3.4 | Programa de Renovação de Equipamentos da Operação | 62,92 | - | 42,79 | 62,92 | 62,92 | 42,79 |
| 3.3.5 | Passarela e Ponte sobre Ribeirão Tatu | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.6 | Interferência em Galerias - Bacia do Tatu e Barroca | - | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL GERAL | 1.002,04 | 3.968,83 | 1.950,02 | 574,11 | 602,79 | 553,98 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	10

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576, DE 08 DE AGOSTO DE 2024 		ANEXO III 
CRONOGRAMA FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS (2017-2039) - continuação

1995 R$ mil reais

|  | ITEM | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 256,76 | - | - | 106,98 | 646,18 |
| 1.1 | Captação e Adução de Água Bruta | - | - | - | 42,79 | 320,95 |
| 1.2 | Produção de Água Tratada | - | - | - | - | 196,85 |
| 1.3 | Distribuição de Água - Adutoras, Redes, Reservatórios e Elevatórias | 256,76 | - | - | 64,19 | 128,38 |
| 2 | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS | - | - | - | - | - |
| 2.1 | BACIA ETE TATU |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ETE Tatu | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Sub-Bacia Barroca Funda | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Sub- Bacia Margem Direita | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Sub- Bacia Margem Esquerda | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Bacia Pires | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Bacia Lagoa Nova | - | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Bacia Duas Barras | - | - | - | - | - |
| 2.2 | BACIA ETE GRAMINHA | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Emissários e Coletores Troncos | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Nova ETE Graminha e Emissário | - | - | - | - | - |
| 2.3 | BACIA ETE ÁGUA DA SERRA | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Coletores Troncos | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | ETE Água da Serra | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Elevatória | - | - | - | - | - |
| 2.4 | AMPLIAÇÕES E MELHORIAS | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 | De ETEs | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | De Elevatórias | - | - | - | - | - |
| 3 | OUTROS INVESTIMENTOS | 531,32 | 554,33 | 554,68 | 789,11 | - |
| 3.1 | Sistema de Abastecimento de Água | 170,68 | 170,68 | 170,68 | 171,57 | - |
| 3.1.1 | Equipamentos para Combate a Perdas | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Equipamentos para Produção de Água e Laboratórios | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | - |
| 3.1.3 | Equipamentos de Monitoramento | - | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Equipamentos para Manutenção de Redes | - | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Adequações aos Requisito Legais Atuais | - | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Substituição Redes Antigas e Deterioradas | 87,62 | 87,62 | 87,62 | 87,62 | - |
| 3.1.7 | Obras Complementares | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,91 | - |
| 3.1.8 | Ampliação de Redes e Ligações | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | - |
| 3.2 | Sistema de Esgotos Sanitários | 153,51 | 153,51 | 153,51 | 153,51 | - |
| 3.2.1 | Equipamentos para Tratamento e Laboratórios | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | - |
| 3.2.2 | Substituição Redes Antigas e Deterioradas | 52,57 | 52,57 | 52,57 | 52,57 | - |
| 3.2.3 | Obras Complementares | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | - |
| 3.2.4 | Ampliação de Redes e Ligações | 70,10 | 70,10 | 70,10 | 70,10 | - |
| 3.3 | Diversos | 207,13 | 230,14 | 230,49 | 464,03 | - |
| 3.3.1 | Substituição de Hidrômetros | 153,03 | 153,03 | 153,03 | 153,03 | - |
| 3.3.2 | Sofware e Hardware | 33,97 | 34,32 | 34,67 | 36,06 | - |
| 3.3.3 | Veículos e Máquinas | - | - | - | - | - |
| 3.3.4 | Programa de Renovação de Equipamentos da Operação | 20,13 | 42,79 | 42,79 | 274,94 | - |
| 3.3.5 | Passarela e Ponte sobre Ribeirão Tatu | - | - | - | - | - |
| 3.5.6 | Interferência em Galerias - Bacia do Tatu e Barroca | - | - | - | - | - |
|  | TOTAL GERAL | 788,08 | 554,33 | 554,68 | 896,09 | 646,18 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 576 – 08/08/2024 	11