RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026

Institui a Agenda Regulatória - Biênio 2026-2027

| da | Agência | Reguladora | dos | Serviços | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência Reguladora ARES-PCJ), e dá outras providências.

A DIRETORIA COLEGIADA da AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA ARES-PCJ),no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 32ª, inc. XIV do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, convertido em Contrato de Consórcio Público, e o art. 29, inc. XV do Estatuto da ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que a Agência Reguladora ARES-PCJ é consórcio público, com personalidade jurídica de direito público, na forma de associação pública e com natureza autárquica, integrante da administração indireta de todos os municípios consorciados, e criada para atender as exigências da Lei federal nº 11.445/2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) e suas alterações;

Que o art. 26 da Lei federal nº 11.445/2007 preconiza que deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou fiscalização dos serviços de saneamento básico;

Que o art. 19, inc. IV, da Norma de Referência nº 04/2024, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), prevê que, para promoção da transparência da atuação regulatória, as Entidades Reguladoras Infranacionais (ERIs) devem dar publicidade, dentre outros, aos instrumentos regulatórios e de planejamento, incluindo a Agenda Regulatória;

Que a Agenda Regulatória é importante instrumento central de planejamento normativo das ERIs e, também, de promoção da qualidade regulatória à medida em que proporciona transparência, previsibilidade e coerência ao processo de elaboração de normas e regulamentos por parte das entidades reguladoras;

Que foram realizadas Tomada de Subsídios, entre os dias 07 e 21/10/2025; Consulta Pública entre os dias 09 e 27/01/2026; e Audiência Pública no dia 20/01/2026, visando colher contribuições, dirimir dúvidas e apresentação de sugestões em relação, além de estimular a participação social no processo de construção da Agenda Regulatória da ARES-PCJ – 2026-2027;

Que, em face da instrução do Processo Administrativo nº 411/2025 e do cumprimento de todas as etapas do processo de transparência e controle social, a Diretoria Colegiada da ARES-PCJ, na Reunião Ordinária nº 03/2026, ocorrida no dia 30 de janeiro de 2026, deliberou e aprovou a Agenda Regulatória – Biênio 2026-2027, e

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	1

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar e instituir, na forma apresentada no Anexo desta Resolução, a Agenda Regulatória - Biênio 2026-2027 da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência Reguladora ARES-PCJ).

Art. 2º - Os prazos e cronogramas dispostos na Agenda Regulatória - Biênio 2026-2027 da ARES-PCJ configuram previsão, estando sujeitos à alteração em virtude das necessidades específicas de cada projeto proposto, ou para preservação do ritmo adequado de elaboração e participação social em relação ao conjunto de projetos.

Art. 3º - A Agenda Regulatória - Biênio 2026-2027 da ARES-PCJ poderá passar por procedimento de revisão ao longo do primeiro bimestre de 2027, quando serão avaliados o andamento dos projetos propostos e a necessidade de aprimoramentos.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a Agenda Regulatória - Biênio 2026-2027 da ARES-PCJ poderá ser modificada fora do período de revisão, previsto no caput, para inclusão e exclusão de projetos ou adequação de escopo, mediante apresentação de motivos junto a cada nova versão publicada.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI 
Diretor Geral da ARES-PCJ

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	2

ANEXO

AGENDAREGULATÓRIAARES-PCJ BIÊNIO2026-2027

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	3

EXPEDIENTE

Presidência 
Presidente: Dario Pacheco de Morais (Prefeito de Vinhedo) 
Vice-presidente: Nelita Cristina Michel Franceschini (Prefeita de Iracemápolis) Vice-presidente: Vitor Hugo Riccomini (Prefeito de Capivari)

Diretoria Colegiada 
Diretor Geral: Dalto Favero Brochi 
Diretor Técnico-Operacional: Rodrigo Lopes de Freitas Leitão Diretor Administrativo e Financeiro: Carlos Roberto de Oliveira

Agenda Regulatória 2026/2027 – Equipe de Consolidação 
Caroline Túbero Bachin – Assessora da Diretoria Técnico-Operacional Rodrigo de Oliveira Taufic – Coordenador de Normatização 
Samira Bevilaqua – Ouvidora 
Viviane Emannuele da Silva – Estagiária

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	4

SUMÁRIO

EXPEDIENTE ................................................................................................................................ 4

SUMÁRIO ..................................................................................................................................... 5

APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................... 6

1. 	AGENDA REGULATÓRIA EM NÚMEROS ................................................................................... 7

2. 	ORGANIZAÇÃO TEMÁTICA DA AGENDA REGULATÓRIA ........................................................... 7

3. 	FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS .......................................................................... 8

4. 	RELAÇÃO DE PROJETOS ...................................................................................................... 10

EIXO1—REGULAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA,TARIFÁRIAECONTRATUAL ............................... 10 	1.1. Adoção da NR ANA nº 06/2024 - Modelos de Regulação Tarifária .......................................... 10 	1.2. Adoção da NR ANA nº 10/2024 - Metodologias de Cálculo e Procedimentos para Reajuste 	Tarifário .................................................................................................................................... 10 	1.3. Adoção da NR ANA nº 13/2025 - Estrutura Tarifária e Tarifa Social ......................................... 11 	1.4. Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 303/2019 ...................................................................... 11 	1.5. Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 423/2022 - Preços Públicos de Serviços Individuais ........ 12 	1.6. Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 94/2015 ........................................................................ 12 	1.7. Reforma Tributária .............................................................................................................. 13 	1.8. Sustentabilidade Econômico-Financeira SMRSU ................................................................. 13 	1.9. Regulação econômica de Soluções Alternativas de Água/Esgoto .......................................... 14 	1.10. Aprimoramentos à Resolução ARES-PCJ nº 592/2024 ......................................................... 14 EIXO2—PLANEJAMENTOSETORIAL,UNIVERSALIZAÇÃOESEGURANÇAHÍDRICA .......................... 15 	2.1. Conteúdo Mínimo PMSBs ................................................................................................... 15 	2.2. Procedimentos Regulatórios - Escassez Hídrica e Desabastecimento de Água ...................... 15 	2.3. Adoção da NR ANA nº 15/2025 - Redução Progressiva e Controle de Perdas de Água ............. 16 	2.4. Estruturação dos Serviços Públicos de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas ......... 16 	2.5. Regulamentação e Incentivo a água de reúso ....................................................................... 17 EIXO3—FISCALIZAÇÃO,QUALIDADEDOSSERVIÇOSEEFICIÊNCIAOPERACIONAL ....................... 18 	3.1. Fiscalização Evolutiva......................................................................................................... 18 	3.2. Manual de Fiscalização (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) ........................... 18 	3.3. Manual de Fiscalização (Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos) .............................. 19 	3.4. Manual de Avaliação de Investimentos ................................................................................ 19 	Título Projeto ............................................................................................................................ 20 	3.5. Metodologia ACERTAR ........................................................................................................ 20 	3.6. Adoção da NR ANA nº 09/2024 - Indicadores Operacionais A&E ............................................ 20 	3.7. Adoção da NR ANA nº 11/2024 e aprimoramentos à Resolução 50/2014 ............................... 21 	3.8. Condições Gerais da prestação dos serviços públicos relacionados às soluções alternativas 	adequadas de abastecimento de água e esgotamento sanitário .................................................. 21 EIXO4—GOVERNANÇA,QUALIDADEREGULATÓRIAEGESTÃODAINFORMAÇÃO .......................... 22 	4.1. Qualidade Regulatória ........................................................................................................ 22 	4.2. Gestão do Estoque Regulatório ........................................................................................... 22 EIXO5—USUÁRIOS,COMUNICAÇÃOEPARTICIPAÇÃOSOCIAL ..................................................... 23 	5.1. Implementação das Diretrizes da Política Nacional de Linguagem Simples ........................... 23 	5.2. Pesquisa de Satisfação 2026 ............................................................................................... 24 	5.3. Aprimoramento da Resolução ARES-PCJ nº 49/2014 ............................................................ 24

5. 	CRONOGRAMA PREVISTO ................................................................................................... 25

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	5

APRESENTAÇÃO

A Agenda Regulatória da ARES-PCJ para o biênio 2026–2027 constitui o principal instrumento de planejamento das ações normativas, fiscalizatórias e institucionais da Agência, orientando a atuação regulatória de forma estruturada, previsível e transparente.

Por meio da Agenda Regulatória, a ARES-PCJ explicita à sociedade, aos municípios regulados, aos prestadores de serviços e aos órgãos de controle as prioridades regulatórias que pretende desenvolver no período, promovendo maior segurança jurídica, racionalidade decisória e alinhamento às diretrizes nacionais do setor de saneamento básico.

A presente Agenda foi elaborada em consonância com as boas práticas de governança regulatória, em especial aquelas preconizadas pela Norma de Referência nº 04/2024 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, e reflete tanto a avaliação do ciclo regulatório anterior quanto os desafios emergentes do setor no contexto regional de atuação da ARES-PCJ.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	6

1.AGENDA REGULATÓRIA EM NÚMEROS 
A Agenda Regulatória ARES-PCJ 2026–2027 contempla: 
•5 eixos temáticos estruturantes; 
•28 projetos regulatórios, distribuídos ao longo do biênio; 
•4 dimensões dos serviços públicos de saneamento básico, envolvendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; 
•7 Iniciativas de Aderência às Normas de Referência da ANA, com projetos específicos voltados à sua adoção e implementação; 
Esse conjunto evidencia o compromisso da Agência com uma atuação planejada, coerente e orientada por resultados regulatórios.

2.ORGANIZAÇÃO TEMÁTICA DA AGENDA REGULATÓRIA 
Os projetos da Agenda Regulatória estão organizados em cinco eixos temáticos, concebidos para refletir as principais frentes de atuação da ARES-PCJ e facilitar a compreensão do escopo regulatório do biênio: 
Eixo 1 — Regulação Econômico-Financeira, Tarifária e Contratual 
Abrange projetos voltados à regulação de tarifas, preços públicos, reequilíbrio econômico-financeiro e instrumentos contratuais, com atenção especial à modicidade tarifária e à sustentabilidade dos serviços.

Eixo 2 — Planejamento Setorial, Universalização e Segurança Hídrica 
Reúne iniciativas relacionadas ao planejamento municipal, à universalização dos serviços, à gestão de riscos de escassez hídrica e à incorporação de soluções inovadoras, como o reúso de água.

Eixo 3 — Fiscalização, Qualidade dos Serviços e Eficiência Operacional 
Contempla projetos destinados ao aprimoramento dos procedimentos de fiscalização, ao monitoramento de indicadores operacionais e à promoção de eficiência e boas práticas na prestação dos serviços.

Eixo 4 — Governança, Qualidade Regulatória e Gestão da Informação 
Foca o fortalecimento institucional da Agência, a adoção de instrumentos de qualidade regulatória e a organização do estoque normativo, ampliando a transparência e a acessibilidade da informação regulatória.

Eixo 5 — Usuários, Comunicação e Participação Social 
Dedica-se ao aprimoramento dos canais de relacionamento com os usuários, à implementação da linguagem simples e ao fortalecimento dos mecanismos de participação social.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	7

| Eixo Temático | Código | Projetos Abrangidos |
| --- | --- | --- |
| Eixo 1 — Regulação Econômico-Financeira, Tarifária e Contratual | 1.1 | Adoção da NR ANA nº 06/2024 |
|  | 1.2 | Adoção da NR ANA nº 10/2024 |
|  | 1.3 | Adoção da NR ANA nº 13/2025 |
|  | 1.4 | Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 303/2019 |
|  | 1.5 | Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 423/2022 |
|  | 1.6 | Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 94/2015 |
|  | 1.7 | Reforma Tributária |
|  | 1.8 | Sustentabilidade Econômico-Financeira dos SMRSU |
|  | 1.9 | Regulação Econômica de Soluções Alternativas de Água e Esgoto |
|  | 1.10 | Aprimoramentos à Resolução ARES-PCJ nº 592/2024 |
| Eixo 2 — Planejamento Setorial, Universalização e Segurança Hídrica | 2.1 | Conteúdo Mínimo dos PMSBs |
|  | 2.2 | Procedimentos Regulatórios para Escassez Hídrica e Desabastecimento |
|  | 2.3 | Adoção da NR ANA nº 15/2025 |
|  | 2.4 | Estruturação dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas |
|  | 2.5 | Regulamentação e Incentivo à Água de Reuso |
| Eixo 3 — Fiscalização, Qualidade dos Serviços e Eficiência Operacional | 3.1 | Fiscalização Evolutiva |
|  | 3.2 | Manual de Fiscalização (Água e Esgoto) |
|  | 3.3 | Manual de Fiscalização (Resíduos Sólidos) |
|  | 3.4 | Manual de Avaliação de Investimentos |
|  | 3.5 | Metodologia ACERTAR |
|  | 3.6 | Adoção da NR ANA nº 09/2024 |
|  | 3.7 | Adoção da NR ANA nº 11/2024 e aprimoramentos à Resolução 50/2014 |
|  | 3.8 | Condições Gerais da prestação dos serviços públicos relacionados às soluções alternativas água e esgoto |
| Eixo 4 — Governança, Qualidade Regulatória e Gestão da Informação | 4.1 | Qualidade Regulatória |
|  | 4.2 | Gestão do Estoque Regulatório |
| Eixo 5 — Usuários, Comunicação e Participação Social | 5.1 | Implementação da Política Nacional de Linguagem Simples |
|  | 5.2 | Pesquisa de Satisfação dos Usuários – 2026 |
|  | 5.3 | Aprimoramento da Resolução ARES-PCJ nº 49/2014 |

3.FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Os projetos que compõem a proposta da Agenda Regulatória são apresentados por meio de fichas, concebidas com o objetivo de conferir transparência, clareza e comparabilidade às iniciativas, bem como facilitar seu acompanhamento ao longo do período de vigência do instrumento.

Cada ficha de projeto está estruturada a partir dos seguintes campos:

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	8

QUADRO 10. Composição Fichas de Projeto

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Eixo temático principal ao qual o projeto se vincula, permitindo sua organização e leitura transversal no âmbito da Agenda Regulatória |
| Descrição | Síntese do escopo do projeto, indicando o problema regulatório ou a oportunidade identificada |
| Natureza do Projeto | Classificação do tipo de iniciativa regulatória proposta, conforme, vinculando o projeto a um ou mais produtos esperados |
| Objetivo(s) Estratégico(s) Vinculado(s) | Objetivo(s) do Planejamento Estratégico da Agência diretamente relacionados ao projeto, evidenciando seu alinhamento institucional |
| Previsão de Entrega | Indicação do período estimado para conclusão do principal entregável do projeto |

Especificamente em relação aos campos “Tema Regulatório”, “Natureza do Projeto” e “Objetivo(s) Estratégico(s) Vinculado(s)”, optou-se por admitir, quando pertinente, a indicação de mais de uma opção associada a um mesmo projeto. Essa abordagem reconhece que uma iniciativa pode abranger múltiplos eixos temáticos, assumir diferentes conformações ao longo de seu desenvolvimento ou contribuir para mais de um objetivo estratégico institucional.

Nesses casos, ressalta-se que a ordem de apresentação das opções reflete uma hierarquia de prioridades. A alternativa indicada em primeiro lugar corresponde à prioridade principal de atendimento no âmbito do projeto, representando seu foco inicial ou seu entregável prioritário. As opções subsequentes indicam possíveis desdobramentos, revisões ou aprofundamentos que poderão ser incorporados ao longo de sua execução, a depender dos resultados alcançados, das contribuições recebidas no processo de participação social e das decisões institucionais tomadas no curso da Agenda.

Assim, por exemplo, quando um projeto apresenta, no campo Natureza do Projeto, a sequência “Novo Ato Normativo”, “Revisão de Ato Normativo” e “Estudos”, pretende-se sinalizar que o objetivo primordial é a elaboração de um novo ato regulatório, sem prejuízo de que o projeto venha a se desdobrar, complementarmente, em revisões normativas ou na produção de estudos técnicos que subsidiem sua implementação ou eventual reavaliação.

Essa lógica de priorização ordenada confere maior flexibilidade à Agenda Regulatória, ao mesmo tempo em que preserva a clareza quanto às intenções iniciais de cada projeto, permitindo que cada iniciativa adquira, ao longo do tempo, sua própria sequência de prioridades dentro dos campos mencionados.

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	9

4.RELAÇÃO DE PROJETOS 
	EIXO 1 — REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, TARIFÁRIA E CONTRATUAL

| Título Projeto | 1.1. Adoção da NR ANA nº 06/2024 - Modelos de Regulação Tarifária |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Regulação de tarifas e preços públicos (Água e Esgoto) |
|  | Regulação contratual |
| Descrição | O projeto visa promover a plena adoção das diretrizes sobre modelos de regulação tarifária previstos na Norma de Referência ANA nº 06/2024, avaliando os critérios para sua aplicação aos serviços regulados. Busca-se assegurar coerência metodológica, previsibilidade regulatória e alinhamento às boas práticas nacionais de regulação econômica. |
| Natureza do Projeto | Revisão de Ato Normativo |
|  | Novo Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
|  | Atendimento às NRs ANA |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2026 |

| Título Projeto | 1.2. Adoção da NR ANA nº 10/2024 - Metodologias de Cálculo e Procedimentos para Reajuste Tarifário |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Regulação de tarifas e preços públicos (Água e Esgoto) |
| Descrição | O projeto tem por objetivo adequar os procedimentos de reajuste tarifário às diretrizes da Norma de Referência ANA nº 10/2024, disciplinando metodologias de cálculo, prazos e rotinas administrativas. |
| Natureza do Projeto | Revisão de Ato Normativo |
|  | Novo Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
|  | Atendimento às NRs ANA |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2026 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	 10

| Título Projeto | 1.3. Adoção da NR ANA nº 13/2025 - Estrutura Tarifária e Tarifa Social |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Regulação de tarifas e preços públicos (Água e Esgoto) |
| Descrição | O projeto visa adequar a regulação tarifária da Agência às diretrizes da NR ANA nº 13/2025, com ênfase na estrutura tarifária e aprimoramentos de implementação da Tarifa Social de Água e Esgoto |
| Natureza do Projeto | Revisão de Ato Normativo |
|  | Novo Ato Normativo |
|  | Atendimento às NRs ANA |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2027 |

| Título Projeto | 1.4. Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 303/2019 |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Regulação contratual |
|  | Regulação de tarifas e preços públicos (Água e Esgoto) |
| Descrição | A Resolução nº 303/2019 é o principal normativo a estabelecer procedimentos regulatórios em Contratos de Concessão e PPP, incluindo aqueles referentes à regulação econômica e acompanhamento da execução contratual. Propõe-se sua revisão de modo a captar os avanços que a conjuntura do setor apresenta ao tema, além de verificar a eficácia de sua aplicação em relação à experiência do último período. |
| Natureza do Projeto | Revisão de Ato Normativo |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
|  | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
|  | 5. Fortalecer e aperfeiçoar os processos de gerenciais e de suporte |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2026 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	11

| Título Projeto | 1.5. Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 423/2022 - Preços Públicos de Serviços Individuais |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Regulação de tarifas e preços públicos (Água e Esgoto) |
| Descrição | A Resolução nº 423/2022 dispõe sobre procedimentos e metodologias a serem observados pela Agência na definição e regulação dos preços públicos dos serviços individuais praticados por prestadores dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Sua experiência de aplicação foi capaz de apontar a necessidade de aprimoramentos em sua dinâmica de implantação, de forma a diminuir os custos regulatórios de seus trâmites. |
| Natureza do Projeto | Revisão de Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
|  | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2026 |

| Título Projeto | 1.6. Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 94/2015 |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Regulação de tarifas e preços públicos (Água e Esgoto) |
|  | Regulação contratual |
| Descrição | A Resolução ARES-PCJ nº 94/2015 estabelece mecanismo de reequilíbrio por custos com o sistema de bandeiras tarifárias de energia elétrica no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada. A revisão busca assegurar maior previsibilidade e equilíbrio em relação ao tema, permitindo que entes públicos e privados possam enfrentar de maneira mais eficaz os desafios impostos por variações no cenário hídrico. |
| Natureza do Projeto | Revisão de Ato Normativo |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2027 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	12

| Título Projeto | 1.7. Reforma Tributária |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Regulação de tarifas e preços públicos (Água e Esgoto) |
|  | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
|  | Regulação contratual |
| Descrição | Definir os marcos da ação regulatória em face das implicações trazidas pela Reforma Tributária (LC nº 214/2025) a aspectos gerenciais e de equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. |
| Natureza do Projeto | Regulamentos e Procedimentos |
|  | Novo Ato Normativo |
|  | Revisão de Ato Normativo |
|  | Estudos e Publicações |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
|  | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2026 |

| Título Projeto | 1.8. Sustentabilidade Econômico-Financeira SMRSU |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Regulação de tarifas e preços públicos (RSU) |
|  | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
| Descrição | O projeto destina-se a estabelecer parâmetros para atuação da ARES-PCJ no que se refere à regulação econômica da prestação dos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
|  | Estudos e Publicações |
|  | Atendimento às NRs ANA |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
|  | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2026 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	13

| Título Projeto | 1.9. Regulação econômica de Soluções Alternativas de Água/Esgoto |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Condições gerais de água e esgoto |
|  | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
|  | Regulação de tarifas e preços públicos (Água e Esgoto) |
| Descrição | Definir o modo de atuação da agência em relação à regulação econômica de tarifas e preços públicos na hipótese de prestação de serviços públicos para soluções alternativas de água e esgoto. Necessidade de regulamentar o tema em complemento à edição da Resolução ARES-PCJ nº 649/2025. |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Atendimento às NRs ANA |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
|  | 3. Contribuir com a segurança hídrica e a universalização do saneamento básico |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2027 |

| Título Projeto | 1.10. Aprimoramentos à Resolução ARES-PCJ nº 592/2024 |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Regulação de tarifas e preços públicos (Água e Esgoto) |
|  | Fiscalização e Processo Sancionatório |
| Descrição | O projeto tem como finalidade avaliar a necessidade de aprimoramentos à Resolução ARES-PCJ nº 592/2024 frente ao seu processo de implementação a outras determinantes que impactam sua adoção |
| Natureza do Projeto | Revisão de Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2027 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	14

EIXO 2 — PLANEJAMENTO SETORIAL, UNIVERSALIZAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA

| Título Projeto | 2.1. Conteúdo Mínimo PMSBs |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
| Descrição | Introduzir no escopo normativo da Agência diretrizes sobre o conteúdo mínimo dos PMSBs, de modo a atender aspectos regulatórios e institucionais. Necessidade de regulamentar o tema em complemento à edição da Resolução ARES-PCJ nº 650/2025 |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 3. Contribuir com a segurança hídrica e a universalização do saneamento básico |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2026 |

| Título Projeto | 2.2. Procedimentos Regulatórios - Escassez Hídrica e Desabastecimento de Água |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
|  | Condições gerais de água e esgoto |
|  | Ouvidoria e atendimento aos usuários |
| Descrição | Definir os marcos da ação regulatória em face da ocorrência de eventos de desabastecimento de água, abrangendo os cenários de escassez hídrica e aspectos associados ao planejamento e operação adequada dos serviços públicos. |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 3. Contribuir com a segurança hídrica e a universalização do saneamento básico |
|  | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2026 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	15

| Título Projeto | 2.3. Adoção da NR ANA nº 15/2025 - Redução Progressiva e Controle de Perdas de Água |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Indicadores operacionais e eficiência |
|  | Condições gerais de água e esgoto |
|  | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
| Descrição | O projeto tem por objetivo incorporar as diretrizes da NR ANA nº 15/2025 relativas à redução progressiva e ao controle de perdas de água nos sistemas de abastecimento. Envolve a definição de procedimentos regulatórios para diagnóstico, monitoramento e avaliação dos planos de gestão de perdas apresentados pelos prestadores. |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Revisão de Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
|  | Atendimento às NRs ANA |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
|  | 3. Contribuir com a segurança hídrica e a universalização do saneamento básico |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2026 |

| Título Projeto | 2.4. Estruturação dos Serviços Públicos de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Condições gerais dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas |
|  | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
| Descrição | O projeto tem como finalidade estruturar o arcabouço regulatório aplicável aos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, considerando suas especificidades técnicas, institucionais e de financiamento. Busca-se estabelecer bases normativas iniciais para organização, prestação e fiscalização desses serviços. |
| Natureza do Projeto | Estudos e Publicações |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
|  | Novo Ato Normativo |
|  | Atendimento às NRs ANA |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
|  | 4. Promover desenvolvimento com responsabilidade socioambiental |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2027 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	16

| Título Projeto | 2.5. Regulamentação e Incentivo a água de reúso |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
|  | Condições gerais de água e esgoto |
| Descrição | Instituir um arcabouço normativo consistente para a geração e aplicação da água de reuso, abrangendo as modalidades não potável e potável indireta. O texto deve estabelecer critérios técnicos e regulatórios, prever mecanismos de concessão de autorização, garantir processos de fiscalização e assegurar transparência, alinhando-se às diretrizes das normas de referência da ANA pertinentes ao tema. |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 3. Contribuir com a segurança hídrica e a universalização do saneamento básico |
|  | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2027 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	17

EIXO 3 — FISCALIZAÇÃO, QUALIDADE DOS SERVIÇOS E EFICIÊNCIA OPERACIONAL

| Título Projeto 3.1. Fiscalização Evolutiva |  |
| --- | --- |
| Tema Regulatório |  |
|  | Fiscalização e Processo Sancionatório |
|  | Indicadores operacionais e eficiência |
| Descrição | O Projeto "Fiscalização Evolutiva" objetiva implementar procedimento de fiscalização regulatória associado a aspectos de eficiência na gestão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, privilegiando aspectos de regulação responsiva e o incentivo à adoção de boas práticas. |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Revisão de Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
|  | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
|  | 8. Promover qualificação, treinamento e capacitação continuada para os colaboradores internos e externos |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2026 |

| Título Projeto | 3.2. Manual de Fiscalização (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Fiscalização e Processo Sancionatório |
|  | Condições gerais de água e esgoto |
| Descrição | Documento que visa garantir uniformidade e transparência aos procedimentos de fiscalização |
| Natureza do Projeto | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
|  | 5. Fortalecer e aperfeiçoar os processos de gerenciais e de suporte |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2026 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	18

| Título Projeto | 3.3. Manual de Fiscalização (Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos) |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Fiscalização e Processo Sancionatório |
|  | Condições gerais de resíduos sólidos |
| Descrição | Documento que visa garantir uniformidade e transparência aos procedimentos de fiscalização |
| Natureza do Projeto | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
|  | 5. Fortalecer e aperfeiçoar os processos de gerenciais e de suporte |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2026 |

| Título Projeto | 3.4. Manual de Avaliação de Investimentos |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Ouvidoria e atendimento aos usuários |
|  | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
| Descrição | Documento orientado a balizar a forma de apresentação e análise dos projetos de investimentos requisitados pelos prestadores públicos de serviços de saneamento para composição da receita requerida em processos de Revisão Tarifária |
| Natureza do Projeto | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
|  | 5. Fortalecer e aperfeiçoar os processos de gerenciais e de suporte |
|  | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2026 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	19

| Título Projeto | 3.5. Metodologia ACERTAR |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
|  | Indicadores operacionais e eficiência |
|  | Fiscalização e Processo Sancionatório |
| Descrição | A Metodologia ACERTAR de auditoria e certificação das informações enviadas pelos prestadores de serviços ao SINISA vem sendo implementada pela ARES-PCJ desde 2020. Considerando a continuidade e manutenção da qualidade desta ação, verifica-se a necessidade de introdução de instrumento normativo específico definindo aspectos essenciais do procedimento de aplicação da metodologia. |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
|  | Atendimento às NRs ANA |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
|  | 5. Fortalecer e aperfeiçoar os processos de gerenciais e de suporte |
|  | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2026 |

| Título Projeto | 3.6. Adoção da NR ANA nº 09/2024 - Indicadores Operacionais A&E |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Indicadores operacionais e eficiência |
|  | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
| Descrição | O projeto vincula-se à necessidade de implementação do disposto na NR ANA nº 09/2024, com implicações sobre os instrumentos de planejamento dos municípios associados e às formas de acompanhamento de aspectos operacionais por parte da entidade reguladora. |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
|  | 1. Promover o amplo acesso à prestação de serviços públicos regulados com modicidade tarifária |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2026 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	20

| Título Projeto | 3.7. Adoção da NR ANA nº 11/2024 e aprimoramentos à Resolução 50/2014 |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Condições gerais de água e esgoto |
|  | Fiscalização e Processo Sancionatório |
| Descrição | O projeto busca dar pleno atendimento à NR ANA nº 11/2024, que incide especialmente sobre aspectos da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014, bem como verificar a necessidade de aprimoramentos e atualizações para este normativo, fundamental para o cotidiano da prestação dos serviços |
| Natureza do Projeto | Revisão de Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
|  | Atendimento às NRs ANA |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2027 |

| Título Projeto | 3.8. Condições Gerais da prestação dos serviços públicos relacionados às soluções alternativas adequadas de abastecimento de água e esgotamento sanitário |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Condições gerais de água e esgoto |
|  | Fiscalização e Processo Sancionatório |
| Descrição | Ação complementar à Resolução ARES-PCJ nº 649/2025, que prevê a hipótese de soluções alternativas adequadas integradas à prestação dos serviços públicos |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Revisão de Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 3. Contribuir com a segurança hídrica e a universalização do saneamento básico |
|  | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2027 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	21

EIXO 4 — GOVERNANÇA, QUALIDADE REGULATÓRIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

| Título Projeto | 4.1. Qualidade Regulatória |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Governança e Qualidade Regulatória |
| Descrição | A qualidade regulatória é entendida como o conjunto de boas práticas que regem a atividade normativa dos entes reguladores. Objetiva-se implementar normativo e/ou instrumentos correlatos que consolidem as ferramentas essenciais de qualidade regulatória condizentes com os de exigência técnica e formal neste âmbito. |
| Natureza do Projeto | Novo Ato Normativo |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
|  | 5. Fortalecer e aperfeiçoar os processos de gerenciais e de suporte |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2026 |

| Título Projeto | 4.2. Gestão do Estoque Regulatório |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Governança e Qualidade Regulatória |
| Descrição | Implementação de mecanismos de gestão do estoque regulatório, privilegiando neste ciclo os processos e ferramentas de organização, consolidação e disponibilização dos atos normativos ao público externo. |
| Natureza do Projeto | Estudos e Publicações |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
|  | Atendimento às NRs ANA |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
|  | 5. Fortalecer e aperfeiçoar os processos de gerenciais e de suporte |
| Previsão de Entrega | 2º S / 2026 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	22

EIXO 5 — USUÁRIOS, COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

| Título Projeto | 5.1. Implementação das Diretrizes da Política Nacional de Linguagem Simples |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Ouvidoria e atendimento aos usuários |
|  | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
| Descrição | Considera-se linguagem simples o conjunto de técnicas destinadas à transmissão clara e objetiva de informações, de modo que as palavras, a estrutura e o leiaute da mensagem permitam ao cidadão facilmente encontrar a informação, compreendê-la e usá-la. A Lei Federal nº 15.263/2025 institui a Política Nacional de Linguagem Simples e determina que os entes federação e seus respectivos órgãos associados as implementem nos termos de sua atuação. |
| Natureza do Projeto | Estudos e Publicações |
|  | Regulamentos e Procedimentos |
|  | Novo Ato Normativo |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 4. Promover desenvolvimento com responsabilidade socioambiental |
|  | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2027 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	23

| Título Projeto | 5.2. Pesquisa de Satisfação 2026 |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Ouvidoria e atendimento aos usuários |
|  | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
| Descrição | Avaliação continuada da satisfação dos usuários em relação à prestação dos serviços de saneamento básico nos municípios regulados |
| Natureza do Projeto | Estudos e Publicações |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
|  | 4. Promover desenvolvimento com responsabilidade socioambiental |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2027 |

| Título Projeto | 5.3. Aprimoramento da Resolução ARES-PCJ nº 49/2014 |
| --- | --- |
| Tema Regulatório | Ouvidoria e atendimento aos usuários |
|  | Planejamento e gestão da política pública de saneamento básico |
| Descrição | Aprimoramento da Resolução nº 49/2014, que estabelece as condições gerais para o funcionamento da Ouvidoria da Agência Reguladora PCJ, no âmbito dos municípios associados. |
| Natureza do Projeto | Revisão de Ato Normativo |
| Objetivo(s) Estratégico(s) vinculado(s) | 2. Contribuir para a qualidade dos serviços públicos regulados com transparência e participação social |
|  | 6. Fortalecer a excelência regulatória, fiscalizatória e normativa da Agência |
| Previsão de Entrega | 1º S / 2026 |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	24

5.CRONOGRAMA PREVISTO

| Eixo | 202 1S 2026 | 6 2S 2026 | 2027 1S 2027 | 7 2S 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eixo 1 — Regulação Econômico-Financeira, Tarifária e. Contratual. | 1.8. Sustentabilidade Econômico-Financeira SMRSU | 1.1. Adoção da NR ANA nº 06/2024 - Modelos de Regulação Tarifária | 1.6. Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 94/2015 | 1.3. Adoção da NR ANA nº 13/2025 - Estrutura Tarifária e Tarifa Social |
|  |  | 1.2. Adoção da NR ANA nº 10/2024 - Metodologias de Cálculo e Procedimentos para Reajuste Tarifário | 1.9. Regulação econômica de Soluções Alternativas de Água/Esgoto |  |
|  |  | 1.4. Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 303/2019 | 1.10. Aprimoramentos à Resolução ARES-PCJ nº 592/2024 (Tarifa Social de Água e Esgoto) |  |
|  |  | 1.5. Revisão da Resolução ARES-PCJ nº 423/2022 - Preços Públicos de Serviços Individuais |  |  |
|  |  | 1.7. Reforma Tributária |  |  |
| Eixo 2 — Planejamento Setorial, Universalização e Segurança Hídrica | 2.1. Conteúdo Mínimo PMSBs | 2.3. Adoção da NR ANA nº 15/2025 - Redução Progressiva e Controle de Perdas de Água |  |  |
|  | 2.2. Procedimentos Regulatórios - Escassez Hídrica e Desabastecimento de Água |  |  | 2.4. Estruturação dos Serviços Públicos de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas |
| Eixo 3 — Fiscalização, Qualidade dos Serviços e Eficiência Operacional | 3.1. Fiscalização Evolutiva | 3.4. Manual de Avaliação de Investimentos | 3.7. Adoção da NR ANA nº 11/2024 - Condições Gerais para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário | 3.8. Condições Gerais da prestação dos serviços públicos relacionados às soluções alternativas adequadas de abastecimento de água e esgotamento sanitário |
|  | 3.2. Manual de Fiscalização (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) |  |  |  |
|  | 3.3. Manual de Fiscalização (Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos) |  |  |  |
|  | 3.5. Metodologia ACERTAR |  |  |  |
|  | 3.6. Adoção da NR ANA nº 09/2024 - Indicadores Operacionais A&E |  |  |  |
| Eixo 4 — Governança, Qualidade Regulatória e Gestão da Informação | 4.1. Qualidade Regulatória | 4.2. Gestão do Estoque Regulatório |  |  |
| Eixo 5 — Usuários, Comunicação e Participação Social | 5.3. Aprimoramento da Resolução nº 49/2014 |  | 5.1 Implementação das Diretrizes da Política Nacional de Linguagem Simples |  |
|  |  |  | 5.2 Pesquisa de Satisfação 2026 |  |

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 688 – 18/02/2026 	25